DODATEK č. 2 SMLOUVY NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A AUTORSKÉHO DOZORU

Ev.č. MMJN 851-2018-OÚaHR/VO

NA PROJEKTU

„Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou – projektové dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“

uzavřená mezi

Statutární město Jablonec nad Nisou

jako Objednatelem

a

Domyjinak, s.r.o.

jako Zhotovitelem

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(„Smlouva“)

Smluvní strany

- Statutární město Jablonec nad Nisou

se sídlem:		Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO:			00262340

DIČ:			CZ00262340

zastoupená:	RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem města a Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora

bankovní spojení: 	účet č. 115-4410620227/0100, vedený u Komerční banky

(„Objednatel“)

a

- Domyjinak, s.r.o.

se sídlem:		Vranové 1. díl 95, 468 22 Malá Skála

IČO:			286 99 548

DIČ:			CZ 286 99 548

zastoupená:		Petrem Šikolou a Václavem Dvořákem, jednateli společnosti

ID datové schránky:	352zikp

bankovní spojení:		účet č. 226246310 / 0300, vedený u ČSOB a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem , sp. zn. C 27298

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

# Předmět DODATKU smlouvy, ROZSAH, PODKLADY

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ev.č. 851-2018-OÚaHR/VO na  akci:

„Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou – projektové dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“

Důvodem pro uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo je další projekční činnost akce „Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou – projektové dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“.

Předmět rozšíření projekční činnosti:

- Po provedené kontrole odevzdané dokumentace pro provádění stavby oddělením investiční výstavby byly dle podmínek Specifických pravidel pro žadatele a příjemce Integrovaného regionálního operačního programu stanoveny podklady pro rozdělení rozpočtu jednotlivých stavebních objektů na způsobilé a nezpůsobilé výdaje, které zhotovitel zapracuje do odevzdané projektové dokumentace.

- Zhotovitel dále dle požadavku Objednatele zajistí vytipování úsporných opatření, která povedou ke snížení ceny stavby bez vlivu na její kvalitu a tyto změny rovněž zapracuje do odevzdané projektové dokumentace a rozpočtu.

# CENA a platební podmínky

Původní cena

Celková maximální Cena:				 	   19 610 000,- Kč bez DPH

Sazba DPH (21%):						     4 118 100,- Kč

Celková maximální Cena: 			  		   23 728 100,- Kč s DPH

Celk. max. Cena po odečtu vyplacené odměny 600 tis. Kč	   23 128 100,- Kč s DPH

Původní cena včetně  dodatku č.1

Celk. max. Cena po odečtu vyplacené odměny 600 tis. Kč	   23 128 100,- Kč s DPH

Cena za vícepráce bez DPH				  	        489 500,- Kč

Sazba DPH (21%):						        102 795,- Kč

Celková za vícepráce s DPH: 			  		        592 295,- Kč

Cena celkem včetně dodatku č.1 s DPH 				   24 320 395,- Kč

Celk. max. Cena po odečtu vyplacené odměny 600 tis. Kč

včetně dodatku č. 1 s DPH					   23 720 395,- Kč

Nová cena včetně dodatku č.2

Celk. max. Cena po odečtu vyplacené odměny 600 tis. Kč	   23 720 395,- Kč s DPH

Cena za vícepráce bez DPH				                       452 850,- Kč

Sazba DPH (21%):						          95 299,- Kč

Celková za vícepráce s DPH: 			  		        548 949,- Kč

Cena celkem včetně dodatku č.2 s DPH 				   24 869 344,- Kč

Celk. max. Cena po odečtu vyplacené odměny 600 tis. Kč

včetně dodatku č. 2 s DPH				 	   24 269 344,- Kč

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v dodatku č. 2  smlouvy o dílo. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

| Za Objednatele: | Za Zhotovitele: |
| --- | --- |
| V Jablonci nad Nisou dne 25.3.2021 | V Malé Skále dne 7.4.2021 |
| _______________________________________ | _______________________________________ |
| RNDr .Jiří Čeřovský primátor Ing. Petr Roubíček náměstek primátora | doc.Ing.arch., Ing. Petr ŠIKOLA, Ph.D. jednatel společnosti DOMYJINAK, s.r.o. _______________________________________ doc.Ing.arch. Václav DVOŘÁK, CSc. / jednatel jednatel společnosti DOMYJINAK, s.r.o. Za věcnou správnost: Zuzana Bencová oddělení investiční výstavby |