Příloha č. 1

Ke smlouvě O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (DÁLE JEN „SMLOUVA“)

| Obchodní firma | Alfaveo.cz s.r.o. |
| --- | --- |
| IČO: | 10701249 |
| Sídlo: | Příkop 19, Brno 602 00 |
| Sp.zn.: | C vedená u Krajského soudu v Brně |
| Zastoupena: | Ing. Marcel Šedý, Bc. Dalibor Houfek, jednatelé |
| Email: | obchod@alfaveo.cz |
|  | (dále jako „Poskytovatel“) |

A

| Obchodní firma | Národní divadlo |
| --- | --- |
| IČO: | 00023337 |
| Sídlo: | Ostrovní 225/1, 11000 Praha 1 |
| Zastoupena: | ing. Václavem Pelouchem, ředitelem technicko-provozní správy |
| Kontaktní osoba: | ing. Dagmar Růžičková, (dále jako ,,Klient”) |

Předmět Přílohy č.1 je vývoj Aplikace pro schvalovací workflow na vyřazení majetku  a aplikace pro řízení smernic

Rozsah Aplikace pro schvalovací workflow na vyřazení majetku

- Víceúrovňové a více-kolové schvalování

- Možnost nastavení libovolného schvalovatele nebo schvalovatele podle definovaných pravidel

- Vlastní podmínky schvalování

Cena vývoje aplikace

- Odhadovaný čas 25 hodin

- Hodinová sazba 1 500 Kč

- Odhadovaná cena 37 500 Kč

Časový harmonogram:

- 1. týden po podpisu smlouvy - zahájení vývoje, přesné stanovení požadavků, definice rolí uživatelů

- 2. týden první iterace nad vytvořeným systémem - kontrola a sepsání nedostatků/připomínek

- 3. týden - reflektování připomínek a jejich oprava - finální předání aplikace

Doba předání aplikace může být výrazně kratší při velice rychlé součinnosti klienta.

Rozsah Aplikace pro řízení směrnic

- Zajištění přístupu ke směrnicím, pro všechny zaměstnance

- Nastavení oprávnění uživatelů (autor, schvalovatele, čtenář)

- Historie verzí směrnic, doba platnosti, notifikace

Cena vývoje aplikace

- Odhadovaný čas 10 hodin

- Hodinová sazba 1 500 Kč

- Odhadovaná cena 15 000 Kč

- Zdarma – tuto aplikaci vytvoříme v rámci začínající spolupráce zdarma

Časový harmonogram:

- 1. týden po podpisu smlouvy - zahájení vývoje, přesné stanovení požadavků, definice rolí uživatelů

- 2. týden první iterace nad vytvořeným systémem - kontrola a sepsání nedostatků/připomínek

- 3. týden - reflektování připomínek a jejich oprava - finální předání aplikace

V Brně dne 		V Praze dne

...........................................	.................................................

Alfaveo.cz s.r.o.	Národní divadlo

Ing. Marcel Šerý , Dalibor Houfek	Ing. Václav Pelouch

jednatelé	ředitel TPS ND