**Příloha č. 1**

Ke smlouvě O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (DÁLE JEN „SMLOUVA“)

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma | Alfaveo.cz s.r.o. |
| IČO: | 10701249 |
| Sídlo: | Příkop 19, Brno 602 00 |
| Sp.zn.: | C vedená u Krajského soudu v Brně |
| Zastoupena: | Ing. Marcel Šedý, Bc. Dalibor Houfek, jednatelé |
| Email: | [obchod@alfaveo.cz](mailto:obchod@alfaveo.cz) |
|  | (dále jako „**Poskytovatel**“) |

A

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma | Národní divadlo |
| IČO: | 00023337 |
| Sídlo: | Ostrovní 225/1, 11000 Praha 1 |
| Zastoupena: | ing. Václavem Pelouchem, ředitelem technicko-provozní správy |
| Kontaktní osoba: | ing. Dagmar Růžičková, (dále jako ,,**Klient”**) |

Předmět Přílohy č.1 je vývoj Aplikace pro schvalovací workflow na vyřazení majetku a aplikace pro řízení smernic

**Rozsah Aplikace pro schvalovací workflow na vyřazení majetku**

* Víceúrovňové a více-kolové schvalování
* Možnost nastavení libovolného schvalovatele nebo schvalovatele podle definovaných pravidel
* Vlastní podmínky schvalování

**Cena vývoje aplikace**

* Odhadovaný čas 25 hodin
* Hodinová sazba 1 500 Kč
* Odhadovaná cena 37 500 Kč

**Časový harmonogram:**

* 1. týden po podpisu smlouvy - zahájení vývoje, přesné stanovení požadavků, definice rolí uživatelů
* 2. týden první iterace nad vytvořeným systémem - kontrola a sepsání nedostatků/připomínek
* 3. týden - reflektování připomínek a jejich oprava - finální předání aplikace

Doba předání aplikace může být výrazně kratší při velice rychlé součinnosti klienta.

**Rozsah Aplikace pro řízení směrnic**

* Zajištění přístupu ke směrnicím, pro všechny zaměstnance
* Nastavení oprávnění uživatelů (autor, schvalovatele, čtenář)
* Historie verzí směrnic, doba platnosti, notifikace

**Cena vývoje aplikace**

* Odhadovaný čas 10 hodin
* Hodinová sazba 1 500 Kč
* Odhadovaná cena 15 000 Kč
* Zdarma – tuto aplikaci vytvoříme v rámci začínající spolupráce zdarma

**Časový harmonogram:**

* 1. týden po podpisu smlouvy - zahájení vývoje, přesné stanovení požadavků, definice rolí uživatelů
* 2. týden první iterace nad vytvořeným systémem - kontrola a sepsání nedostatků/připomínek
* 3. týden - reflektování připomínek a jejich oprava - finální předání aplikace

V Brně dne V Praze dne

........................................... .................................................

Alfaveo.cz s.r.o. Národní divadlo

Ing. Marcel Šerý , Dalibor Houfek Ing. Václav Pelouch

jednatelé ředitel TPS ND