# Dodatek č.3 Smlouvy o dílo

# č. THS ND 17/2019

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

- Národní divadlo

zastoupené prof. MgA. Jan Burian,  generální ředitel

se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1

IČ: 00023337

DIČ: CZ00023337

ve věcech technických a organizačních:

Ing. Václav Pelouch, ředitel technicko-provozní správy ND

a

Ing. Jan Míka, zástupce ředitele technicko-provozní správy ND

(dále jen „objednatel“)

- ISPD s.r.o.

zastoupený Ing. Michal Lec, jednatel

IČ 28478380

DIČ CZ28478380

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144531

kontaktní osoby ve věcech technických a organizačních: Matěj Uher

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule:

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla došlo ke změnám technických parametrů předmětu díla a nepředpokládaným více pracím, se účastníci smluvního vztahu dohodli na změně a doplnění Smlouvy o dílo č. THS ND 17/2019 ze dne 10.06.2019 ve znění dodatku č.1 a 2 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“) tímto dodatkem č.3 (dále jen „Dodatek“) takto:

II. Předmět dodatku

ND - Rekonstrukce toalet v historické budově Národního divadla

III. Ujednání o změně Smlouvy

1. Do stávajícího článku I. „Předmět smlouvy“, za odstavec 18. se vkládají nové odstavce 17. a 18. následujícího znění:

19. Předmět díla je specifikován mimo výše uvedené dokumenty i ve změnových listech ZL 08, ZL 09, ZL 10 a ZL 11, které upravují předmět smlouvy uvedený v předchozích odstavcích této smlouvy, a které jsou součástí přílohy č. 9 této smlouvy – dodatku č.3 a jsou její nedílnou součástí.

20. S ohledem ke změnám technických parametrů a s tím spojenou změnu materiálů či způsobu provedení některých dílčích částí díla nebo jednotlivých stavebních prvků se mění vymezení předmětu díla tak, že se v rámci výkazu výměr, jež tvoří součást nabídky zhotovitele, nahrazují jednotlivé položky zcela nebo z části novými položkami, popř. se mění jejich množství či výměra. Veškeré změny dle tohoto článku jsou podrobně uvedeny a popsány ve změnových listech ZL 08, ZL 09, ZL 10 a ZL 11, které tvoří přílohu č. 9 této smlouvy – dodatku č.3.

2. Stávající článek III. „Cena díla, platební podmínky“ odst.1 se ruší a nově zní takto:

1. Objednatel se za dále uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

|  |  | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- |
| A/ | Cena díla dle dodatku č.2 | 48 610 050,77 Kč |
| B/ | Cena víceprací dle přílohy č. 9 dodatku č.3 | 3 540 017,00 Kč |
| C/ | Cena méněprací dle přílohy č. 8 dodatku č.3 | -54 637,00Kč |
|  | Celková cena díla dle SOD ve znění dodatku č.1-3 | 52 095 430,77 Kč |

IV. Závěrečná ustanovení

- Otázky výslovně tímto dodatkem č.3 ke Smlouvě o dílo č. THS ND 17/2019 ze dne 10.06.2019 neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku je příloha č. 9.

- Tento dodatek je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.

- Tento dodatek je uzavírán na dálku prostředky elektronické komunikace připojením kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Účastníci prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Plnění povinností vyplývajících z tohoto dodatku může být zahájeno po přidělení finančních prostředků z příslušného dotačního orgánu nebo jiných grantů pro financování akce. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od Smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

- Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.

Přílohy:

8) změnové listy ZL 08, ZL 09, ZL 10 a ZL 11

| V ………….dne: |  |  | V………….. dne: |
| --- | --- | --- | --- |
| Za zhotovitele:: |  |  | Za objednatele: |
| Ing. Michal Lec |  |  | prof. MgA. Jan Burian |
| jednatel |  |  | generální ředitel ND |