

11694/2021-MZE-11153

dms_carovy_kod

mze000020068007

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií  Číslo útvaru: 11150  VÁŠ DOPIS ZN.:  ZE DNE:  SPISOVÁ ZN.: 74VD15544/2018-11153  NAŠE ČJ.: 11694/2021-MZE-11153  VYŘIZUJE: Bc. Petra Honsová  Telefon: 221811019  E-MAIL: Petra.Honsova@mze.cz  ID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.  Vážený pan  xxx  Za Brumlovkou 266/2  Michle  140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 19. 2. 2021

**Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500135411 PZ\_PRAIS\_II\_2020\_No587\_LPIS\_podkladová\_data\_MZ\_BPEJ\_Eroze**

Vážený pane xxx,

oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500135411 PZ\_PRAIS\_II\_2020\_No587\_LPIS\_podkladová\_data\_MZ\_BPEJ\_Eroze.

Nový termín: do 23.3.2021

Zdůvodnění:

V průběhu realizace – testování oblastí ochrany osob bylo tento týden shledáno, že pro další zpřesnění vymezení těchto oblastí je vhodné rozšířit podkladové vrstvy o další vrstvy z databáze ZABAGED. Předmětné úpravy, včetně nápočtů je však třeba provést citlivým způsobem, aby nedošlo k narušení právě probíhajících rozvojových požadavků a taktéž probíhající aktualizace LPIS. Je třeba brát také v úvahu nároky na výpočetní výkon, které přepočet této vrstvy na celém území ČR klade.

To vše s sebou přináší nutnost posunout termín pro akceptaci na výše uvedený.

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Mgr. Václav Koubek, MBA  ředitel odboru |  |

Přílohy: