SMLOUVA O DÍLO

podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ČI. 1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:				Základní škola a Mateřská škola

generála Františka Fajtla DFC

Mgr. Eva Duchková – ředitelka školy

se sídlem:				Rychnovská 350

199 00, Praha 9 - Letňany

IČO					60446005

a

Zhotovitel:				PeDa stav s.r.o.

Ing. Josef Jedlička - jednatel

se sídlem:				Gutova 71/22, 100 00 Praha 10

IČO:					24138657

DIČ:					01CZ24138657

ČI.2 PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1	Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek sjednaných v této 	smlouvě následující dílo a objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem 	spolupůsobit a zaplatit za ně cenu dle čl. 3 této smlouvy.

2.2	Předmětem smlouvy je rekonstrukce polytechnické učebny (kuchyňky) a badatelské

učebny dle cenové nabídky, jejichž podpisem obě smluvní strany stvrzují rozměry, rozsah požadovaných stavebních prací a cenu dle cenové nabídky ze dne 16. 3. 2021, která je nedílnou součástí této smlouvy.

ČI.3 CENA DÍLA

3.1	Cena v rozsahu předmětu smlouvy dle čl.2 byla stanovena dohodou a činí

404.202,-Kč s DPH. Slovy – čtyřistačtyřitisícdvěstědvakorunčeských.

3.2	Veškeré možné úpravy ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu 	předmětu smlouvy musí být před vlastní realizací písemně odsouhlaseny 	pracovníkem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí prací a následně 	potvrzeny formou dodatku této smlouvy.

ČI.4 TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1	Zhotovitel zahájí v termínu od 12. 4. 2021 –  do 23. 4. 2021.

Termín dokončení 15. 6. 2021.

4.2	Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu konečných termínů v případě:

- kdy dojde k přerušení nebo zpoždění prací v důsledku nesplnění povinností z této smlouvy na straně objednatele

- zásahem vyšší moci

ČI.5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1	Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny předmětu díla.

Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli dílčí faktury po ukončení demontážních prací a hrubých stavebních úpravách obou učeben (tj přibližně 50% objemu zakázky)	Zhotovitel je oprávněn předat objednateli v den předání a převzetí díla konečnou 	fakturu se 14 denní splatností.

ČI.6 SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ

6.1	Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit 	zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% z celkové částky díla za každý den prodlení.

6.2	Zhotovitel se zavazuje při prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v čl.4.1 	zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové částky díla za každý den prodlení.

6.3	Smluvní pokuty a úroky z prodlení je oběma stranami poskytnuto na základě 	písemného oznámení o uplatnění bodu 6.1 nebo 6.2 této smlouvy. Splatnost 	smluvních pokut a úroků z prodlení je 14 dnů od data doručení písemné žádosti.

ČI.7 SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

7.1	Pro zabezpečení splnění předmětu této smlouvy objednatel zajistí stavební 	připravenost v termínech dle čl.4.

Po dobu nesplnění této povinnosti objednatelem, není zhotovitel v prodlení s plněním 	svých závazků.

7.2	Objednatel zajistí pro zhotovitele bezplatně dodávku elektrické energie a vody.

7.3	Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek a průběžně provádět úklid odpadů ze 	svých prováděných prací. Pokládkou se rozumí veškeré práce dle cenové nabídky.

7.4	V případě vyskytnutí vad a nedodělků při předání díla, je objednatel oprávněn 	pozastavit až 10% hodnoty celého díla do doby jeho odstranění se splatností 7 dnů 	od data odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel je oprávněn požadovat úhradu až 	90% hodnoty díla i v případě, že se při předání díla vyskytly vady a nedodělky na díle 	nebránící běžnému užívání předmětu díla, k tomuto účelu je zhotovitel oprávněn 	vystavit dílčí fakturu se splatností 7 dnů od data vystavení.

7.5	Nároky vad zboží se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Dodávka zboží je 	porušena podstatným způsobem tehdy, pokud vady zboží brání užívání obvyklým 	způsobem, nebo negativně ovlivňující hodnotu výsledného díla.

ČI. 8 PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

8.1	Dílo se považuje za převzaté, je-li splněná dodávka v celém rozsahu tak, jak ji 	vymezuje předmět díla dle čl. 2 této smlouvy. Předání díla proběhne na základě 	předávacího protokolu. Pokud objednatel bezdůvodně odmítne dílo převzít v den 	ukončení, bude dílo považováno za předané bez závad.

ČI. 9 ZÁRUKA ZA DÍLO

9.1	Záruka na dílo 36 měsíců od data dodání.

Záruční doba začne běžet ode dne převzetí díla, či jeho části, bude-li dílo dodáváno 	po částech. Záruční doba se nevztahuje na poškození díla výstavbou, provozem 	objektu, špatnou údržbou a neodbornými provozními zásahy. Pokud není reklamace 	oprávněná, hradí veškeré náklady na odstranění vady objednatel.

9.2	Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek 	smlouvy a v záruční lhůtě bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté s ohledem na 	jeho opotřebení.

9.3	Zhotovitel odpovídá za vady díla shledané v době jeho odevzdání objednateli. Za 	vady, které se projevili po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly 	způsobeny porušením jeho povinností.

9.4	Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného 	odkladu po jejím zjištění, písemně k rukám odpovědného zástupce zhotovitele.

ČI. 10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1	Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu. Jeden obdrží 	objednatel, jeden zhotovitel.

10.2	Smlouva nabývá účinností dnem jejího podpisu smluvními stranami.

10.3	Přílohy: - závěrečná cenová nabídka

10.4	Případné odstoupení od smlouvy o dílo se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. 	Odstoupením podle tohoto bodu smlouvy se tato smlouva (a právní vztah, jí založený) 	neruší od počátku, ale ode dne odstoupení od smlouvy. Odstoupení od této smlouvy 	je vždy i odstoupením od všech příloh této smlouvy, od vedlejších ujednání a od 	dodatků k této smlouvě. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky zhotovitele 	na náhradu škody a ušlého zisku ani nároky na zákonné úroky z prodlení.

10.5	Ve smyslu ustanovení příslušných právních předpisů se účastníci této SOD dohodli, 	že objednatel nabývá vlastnické právo k dodanému dílu až úplným finančním 	vypořádáním vůči zhotoviteli. Dle této dohody zůstává veškeré dodané fakturované 	dílo i po protokolárním předání objednateli ve vlastnictví zhotovitele.

V Praze dne 8. 4. 2021

Zhotovitel							Objednatel

PeDa stav s.r.o.						Mgr. Eva Duchková

Ing. Josef Jedlička					 	     ředitelka školy

jednatel