SMLOUVA  O  DÍLO

Č. SMLOUVY

## Čl. I.  SMLUVNÍ  STRANY

Objednatel 			:   RBP, zdravotní pojišťovna

se sídlem			:   Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

zastoupená            		:   Ing. Antonín Klimša, MBA, výkonný ředitel

IČ                                   		:   47673036

DIČ                                		:   CZ47673036

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 554

osoby oprávněné k jednání	:   xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení           		:   xxxxxxxxxxxx

číslo účtu                       		:   xxxxxxxxxxxx

(dále jen objednatel)

Zhotovitel 			:   ATELIER LUCIE GAVRONOVÁ s.r.o.

se sídlem			:   Michálkovická 1859/226, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

statutární orgán		:   xxxxxxxxxxxx

IČ				:   08509841

DIČ				:   CZ08509841

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 79767

osoby oprávněné k jednání	:   xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení		:   xxxxxxxxxxxx

číslo účtu			:   xxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

## ČL. II. PŘEDMĚT DÍLA

- Předmětem díla je provedení stavebních prací a elektro prací a dodávka a montáž vybavení a nábytku v rámci realizace veřejné zakázky objednatele s názvem „Rekonstrukce chodby v 3. NP v budově A“ v rozsahu vyplývajícím z cenové nabídky – položkového rozpočtu zhotovitele, která tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy.

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

- Pokud se v průběhu prací zjistí nové skutečnosti, o kterých zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, a které podstatně ztíží nebo znemožní provádění díla, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout změnu řešení. Objednatel se k návrhu změny vyjádří do dalšího pracovního dne. Nedojde – li k dohodě na změně řešení je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

- O dobu, po kterou se v důsledku přerušení díla nezbytně zdrželo jeho provádění, se prodlouží doba plnění díla. Podkladem bude zápis ve stavebním deníku, který je zároveň podkladem pro vystavení dodatku ke smlouvě.

- Před zahájením prací proběhne na stavbě koordinační schůzka zástupce objednatele se zhotovitelem, na které se upřesní návaznosti nutné pro řádný a ničím nerušený průběh realizace.

## Čl. III. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

- Smluvní strany se dohodly na následujících termínech realizace:

Zahájení plnění 	9. 04. 2021

Dokončení a protokolární převzetí plnění	26.06. 2021

- Místo plnění: sídlo objednatele, budova A, Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00, Ostrava.

- Práce na díle budou probíhat tak, aby nebyl narušen běžný provoz provozovaného zařízení a pokud dojde k omezení, tak pouze v nezbytně nutném rozsahu a po dohodě s provozovatelem zařízení.

Čl. IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cena za zhotovení díla v rozsahu článku II. této smlouvy je stanovena na základě dohody a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s nabídkou zhotovitele, která jím byla předložena v rámci veřejné zakázky objednatele jakožto zadavatele, a činí bez DPH:

Cena předmětu díla:

bez DPH	1 846 252,- Kč

DPH 21%	   387 713,- Kč

vč. DPH	2 233 965,- Kč

Cena dle této smlouvy je cenou maximální, kterou lze překročit jen na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě. Zhotovitel dále prohlašuje, že je schopen za uvedenou cenu dílo provést v rozsahu a kvalitě odpovídající projektové dokumentaci.

- Cena stanovená v odst. 1 tohoto článku již zahrnuje veškeré náklady na dopravu do místa plnění a náklady na provádění díla, a to včetně všech vedlejších výdajů.

- Cenu podle odst. 1 tohoto článku objednatel uhradí zhotoviteli bezhotovostně následujícím způsobem:

- zálohovou platbu ve výši 50% z celkové ceny, tj. ve výši 923 126,- Kč bez DPH (slovy: devět set dvacet tři tisíc jedno sto dvacet šest korun českých), po uzavření této smlouvy.

Právo vystavit zálohovou fakturu na platbu dle odst. 3 písm. a) tohoto článku vzniká zhotoviteli následující den po uveřejnění této smlouvy způsobem uvedeným v čl. VIII. odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel vystaví a zašle objednateli zálohovou fakturu do 1 (slovy: jednoho) týdne po uveřejnění této smlouvy způsobem dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy, splatnost zálohové platby je do 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů po obdržení zálohové faktury. Zhotovitel může rovněž fakturu dle této smlouvy zaslat objednateli e-mailem, a to na adresu faktury@rbp-zp.cz.

- na zbývající část ceny bude zhotovitel objednateli vystavovat faktury – daňové doklady za skutečně provedené práce a dodávky po provedené kontrole soupisu provedených prací, jež je nedílnou přílohou faktury. Faktury budou splatné do 30 kalendářních dní od doručení do sídla objednatele. Zhotovitel může rovněž faktury dle této smlouvy zaslat objednateli 
e-mailem, a to na adresu faktury@rbp-zp.cz.

- Případné vícepráce, méněpráce, změny a doplňky, nad rámec díla, musí být vždy před jejich realizací odsouhlaseny oběma stranami vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě. O cenu těchto prací bude zvýšena či ponížena cena díla.

- V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn ji před datem splatnosti vrátit zhotoviteli k doplnění či přepracování a není v prodlení s plněním svého peněžitého závazku. Povinnost objednatele zaplatit v takovém případě vzniká až dnem doručení doplněné či přepracované faktury objednateli. Vrátí-li objednatel fakturu po datu splatnosti, je toto považováno za prodlení s plněním peněžitého závazku z faktury vyplývajícího.

- DPH bude účtována dle daňových předpisů účinných v čase plnění.

- Každá faktura/zálohová faktura (daňový doklad) musí minimálně obsahovat:

- identifikační údaje smluvních stran (tj. jméno, sídlo, identifikační číslo, údaj o zápise v příslušném rejstříku);

- evidenční číslo Smlouvy uvedené na smlouvě;

- identifikaci platby dle odkazu na příslušný článek této smlouvy;

- a všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle příslušných právních předpisů a této smlouvy.

## ČL. V. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

- V průběhu prací je zhotovitel povinen vyzývat objednatele záznamem ve stavebním deníku k převzetí těch částí díla, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejpozději 1 den předem, kdy skutečnost nastane. Objednatel je povinen se na toto předání díla dostavit. Objednatel je povinen dílo řádně prohlédnout nebo zabezpečit prohlídku díla jinou odpovědnou osobou. Současně se záznamem do stavebního deníku provede zhotovitel výzvu telefonicky a mailem na objednatelem určenou adresu.

- Zhotovitel je povinen připravit pro objednatele před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady a zejména doklady o zkouškách a revizích, atesty, prohlášení o shodě apod.

- Smluvní strany se dohodly na převzetí provedené stavby jako celku v plném rozsahu vymezeném v čl. II této smlouvy.

- Objednatel je povinen zahájit přejímku provedeného díla do 1 dne od výzvy zhotovitele zapsané ve stavebním deníku. Současně se záznamem do stavebního deníku provede zhotovitel výzvu telefonicky a mailem na objednatelem určenou adresu. Objednatel se zavazuje přejímku ve zmíněné lhůtě zahájit, v ní řádně pokračovat a bez zbytečného odkladu ji dokončit. Nesplní-li objednatel bez náležitého důvodu tuto povinnost, má se za to, že zhotovitel splnil svůj závazek nejpozději třetí den po výzvě a tím dílo převzal a užívá. Od tohoto data je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu.

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, kdy eventuální vady a nedodělky samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání funkci nebo řádnému užívání díla. Do předávacího protokolu objednatel uvede důvody odmítnutí převzetí

- Převzetí předmětu plnění dle čl.II této smlouvy bude provedeno formou zápisu o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany. Zápis bude obsahovat zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků s dohodnutou lhůtou jejich odstranění, jakož i prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, sepíší strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska.

## ČL. VI. ZÁRUČNÍ DOBA A ZÁRUČNÍ  PODMÍNKY

1.	Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 24 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem.

2.	Zhotovitel se zavazuje, že nastoupí na odstranění reklamované a uznané vady v záruční době do 14 kalendářních dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

## ČL. VII. SMLUVNÍ POKUTY

1.	Za prodlení s dokončením prací z důvodů ležících na straně zhotovitele sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

2.	Zhotovitel není povinen platit objednateli sjednanou pokutu, jestliže jeho prodlení s dokončením díla bude způsobeno okolnostmi na straně objednatele.

3.	Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení.

## ČL. VIII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Nesplnění termínu díla a prodlení s úhradou faktur se považuje za závažné porušení této smlouvy.

- Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

- Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s povinnostmi stanovenými v § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se poskytnout RBP potřebnou součinnost.

- Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, takže veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konána v základním pracovněprávním vztahu. Pokud tuto práci vykonávají nebo budou vykonávat fyzické osoby – cizinci, vykonávají ji nebo ji budou vykonávat v souladu s vydaným povolením k zaměstnání, v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel umožňuje výkon nelegální práce, a to nikoli pouze při realizaci této smlouvy, je oprávněn od smlouvy odstoupit.

Bude-li s objednatelem v důsledku porušení povinností zhotovitelem zahájeno správní řízení pro spáchání správního deliktu dle § 140 odst. 1 písm. c) nebo e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, nebo bude s objednatelem zahájeno správní řízení podle § 141a odst. 2 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (o tom, že objednatel ručí za správní delikt zhotovitele) má objednatel právo vyzvat zhotovitele k uhrazení smluvní pokuty ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit ve lhůtě a způsobem uvedeným ve výzvě. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Pokud vznikne objednateli v důsledku umožnění nelegální práce ze strany zhotovitele škoda uložením pokuty za správní delikt podle § 140 odst. 4 písm. f) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, nebo bude povinen uhradit pokutu z titulu ručení dle § 141a zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli uhradit nejpozději do jednoho týdne poté, co jej k tomu objednatel vyzve.

- Objednatel pro účely efektivní komunikace se zhotovitelem a případně pro účely plnění smlouvy či svých zákonných povinností v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektů údajů uvedených v této smlouvě či se jinak podílejících na plnění této smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou tyto subjekty údajů plní role a úkoly související s touto smlouvou, a to v průběhu účinnosti této smlouvy a dobu nutnou pro vypořádání práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro jejich uchovávání v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje tyto subjekty údajů o zpracování informovat a předat jim informace v Zásadách zpracování osobních údajů pro dodavatele a další osoby dostupných na internetové adrese https://www.rbp213.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/a-125/

- Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou jejich dodatků řádně potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele

V Ostravě dne:	V Ostravě dne:

Objednatel	Zhotovitel

..……………………......................…..	..……………………......................…..

Ing. Antonín Klimša, MBA	MgA. Lucie Gavronová

výkonný ředitel	jednatelka