Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo HS 1014 ze dne 24. 11. 2020

(dále též jen „Smlouva“)

uzavřené dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „NOZ“)

Objednatel : 	Městská část Praha-Satalice

Adresa sídla : K Radonicům 81, 190 15 Praha 9-Satalice

Zastoupená starostkou Mgr. Miladou Voborskou

IČ : 002 40 711 , neplátce DPH

Číslo účtu : 502655998/6000

Email : urad@mcsatalice.cz

a

Zhotovitel : 	Bonidee MNG s.r.o.

se sídlem Ostrovského 1190/17, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČ: 06187366

jednající: panem Jaroslavem Šimáčkem, jednatelem

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank Číslo účtu: 79545002/5500

Email XXXXXXXXXXXXX

uzavírají tento Dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo HS 1014                                ze dne 24. 11. 2020:

I.

- Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro kompletní dokončení díla se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení stavby a úpravě článku II. Doba plnění, odstavec 1.,  termín dokončení prací: do 30. 4. 2021.

- Na základě smlouvy článku IV a článku V se smluvní strany dohodly na změně ceny podložené změnovým listem, kde budou naceněny všechny více- i méněpráce. Na základě odsouhlasení tohoto dodatku dojde k navýšení ceny díla v hodnotě 14.550,- Kč bez DPH. Změnový list je součástí tohoto dodatku.

II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena a beze změny.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, ze kterých každá strana obdrží po jeho podepsání jedno vyhotovení.

V Praze dne 26. 3. 2021					V Praze  dne 26. 3. 2021

Jaroslav Šimáček 					       Městská část Praha-Satalice

jednatel     						Mgr. Milada Voborská

starostka