# S M L O U V A O D Í L O

|  |
| --- |
| **Číslo smlouvy zhotovitele:**  **Číslo smlouvy objednatele: 327/2021**  **„VD Kamenička – monitoring určených náhradních lokalit“** |

1. **SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL:** | Povodí Ohře, státní podnik |
| sídlo: | Bezručova 4219, 430 03 Chomutov |
| IČO: | 70889988 |
| DIČ: | CZ70889988 |
| Statutární orgán: |  |
| zastoupený ve věcech smluvních:  zástupce ve věcech technických: |  |
| zástupce objednatele: |  |
| bankovní spojení: |  |
| Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052  **dále jen „objednatel“**  **ZHOTOVITEL:** **Mgr. David Fischer**  sídlo: Voltuš 97, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem  bankovní spojení:  IČO: 18423027  DIČ:  Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.  Držitel ŽL vydaného Městským úřadem Příbram  **dále jen „zhotovitel“.** | |

1. **PŘEDMĚT DÍLA**

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad pro objednatele zajistí 2-letý monitoring račí populace v určených náhradních lokalitách, včetně závěrečného vyhodnocení stavu račí populace v těchto jednotlivých lokalitách určených v rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. KUUK/085563/2020 ze dne 21.05.2020. Veškeré činnosti zhotovitele budou prováděny v souladu s vydaným rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. KUUK/037360/2020 ze dne 26.02.2020, a jeho změny č.j. KUUK/085563/2020 ze dne 21.05.2020.

Určení náhradní lokality pro 2-letý monitoring:

* **VD Kamenička –** nachází se v Ústeckém kraji, v okrese Chomutov, v k.ú. Bečov, parcelní č. 327/2, na VT Kamenička (IDVT 10101577), v ř. km 1,8, souřadnice XY -812983, -984998,
* **VT Kamenička (IDVT 10101577) –** sledovaný úsek se nachází v Ústeckém kraji, v okrese Chomutov, v k. ú Bečov, nad vodním dílem Kamenička, ř. km 2,3-5,8, začátek souřadnice XY -813036, -984421, konec souřadnice XY -814891,- 982289,
* **VD Křímov –** nachází se v Ústeckém kraji, v okrese Chomutov, v k.ú. Suchdol u Křímova, parcelní č. 223, na VT Křímovský potok (IDVT 10101988), v ř. km 1,2, souřadnice XY -814336, -986538.
* **VD Nový rybník –** nachází se v Ústeckém kraji, v okrese Chomutov, v obci Výsluní, v k.ú. Volyně u Výsluní, parcelní č. 1083, na VT PBP Prunéřovského potoka (IDVT 10230663), v ř.km 1,1, souřadnice XY-822199, -988684,
* **VD Janov –** nachází se v Ústeckém kraji, v okrese Most, v obci Litvínov, v k.ú. Lounice, parcelní č. 166/3, na VT Loupnice (IDVT 10100636), v ř.km 9,6, souřadnice XY -795431, -976654

Monitorování proběhne za pomocí vrší s návnadou, min. 2x do roka ve dvou po sobě následujících letech (2021 a 2022). Monitoring se zaměří na přítomnost/nepřítomnost raka říčního, rozlišení samice/samec, celkový počet chycených jedinců, odhad populace, popř. potvrzení o rozmnožování populace, celkovou kondici raků, v případě nepřítomnosti raka říčního zdůvodnění neexistence v lokalitě, chyby při transferu nebo výběru lokalit.

Výsledkem bude závěrečná zpráva shrnující všechny výše uvedené výsledky se závěrečným vyhodnocením, do jaké míry byl transfer raků v roce 2020 účinný. Dále bude obsahovat doporučení pro objednavatele, zda transfer provádět i v budoucnu v souvislosti s připravovanou opravou hráze VD Kamenička, a zda pro budoucí transfer využít stejné lokality.

Závěrečná zpráva bude následně objednatelem předána KÚÚK, odboru životního prostředí a zemědělství, jako podklad splnění rozhodnutí č.j. KUUK/085563/2020, podmínky č. 12 a dále bude použita jako podklad pro případnou žádost o výjimku pro chráněný druh raka říčního *(Astacus astacus)* v případě dalších nutných transferů z VD Kamenička při realizaci záměru opravy hráze.

**Zhotovitel se dále zavazuje, že v případě výskytu invazního druhu raka, nebude invazní druh raka vrácen zpět. Nález bude hlášen ekologovi podniku POh, státní podnik a příslušné správě AOPK ČR, před monitoringem dalších lokalit bude provedena dezinfekce náčiní, obuvi a nezbytné výstroje.**

Závěrečná zpráva bude předána zástupci objednatele ekologovi podniku

odbor technicko-provozní činnosti (TPČ), tel. , e-mail: ve 3 písemných vyhotoveních a el. verzi.

Dojde-li v průběhu plnění předmětu díla k připomínkám orgánů státní správy nebo jiných organizací, zhotovitel ve spolupráci s objednatelem zabezpečí řádné projednání těchto připomínek. Bude-li mít řešení těchto připomínek vliv na cenu díla, bude navýšení ceny předmětem uzavření cenového dodatku k této smlouvě o dílo.

1. **TERMÍNY PLNĚNÍ**

Zahájení plnění je dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Vyhodnocování potřeby zahájení vlastního monitoringu račí populace bude probíhat průběžně.

Zahájení monitoringu: předpoklad 01.05.2021, bude prokazatelně oznámeno zástupci objednatele (ekolog POh s. p , email: ), min. 5 dní předem.

Předání průběžné zprávy o provedeném monitoringu v roce 2021: do 30.11.2021

Ukončení 2-letého monitoringu: 31.10.2022

Předání závěrečné zprávy o provedeném 2-letém monitoringu: do 16.12.2022

1. **CENA DÍLA**

**1.** Cena za dílo je stanovena jako smluvní v souladu s platným zněním zákona č. 526/1990 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

**2.** Provedené jednotlivé výkony (počty pracovních hodin) budou zhotovitelem písemně evidovány a potvrzeny zástupcem objednatele.

**3.** Fixní část ceny (bez DPH) předmětu plnění se skládá z položek uvedených v následující tabulce:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zpracování průběžné zprávy za rok 2021 | 2000 Kč |
| 2 | Zpracování závěrečné zprávy | 10 000 Kč |

**4.** Variabilní část ceny díla (bez DPH) bude kalkulována podle jednotkových cen výkonů z níže uvedeného přehledu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | Cestovné v km | 7,- Kč / 1 km |
| 4 | Práce v terénu | 500,- Kč / 1.hod. / 1osobu |

**Maximální cena díla činí: 246 560,- Kč bez DPH**

**5.** K výše uvedeným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

1. **PLATEBNÍ PODMÍNKY**
2. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
3. Cena za provedení monitoringu račí populace v určených lokalitách bude fakturována dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlaseného objednatelem. Předávací protokol musí být přiložen k vystavenému daňovému dokladu.
4. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné posledním dnem ve čtvrtletí, dnem předání a převzetí průběžné zprávy o provedeném monitoringu v roce 2021 a dnem předání a převzetí závěrečné zprávy.
5. Zhotovitel je povinen vystavit řádný daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Lhůta splatnosti daňového dokladu je **30 dní** ode dne doručení objednateli.
7. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti dle platných zákonných předpisů.
8. V případě chybějících údajů na daňovém dokladu vrátí objednatel koordinátorovi daňový doklad k doplnění. Lhůta pro zaplacení se pak počítá od doby vrácení doplněného daňového dokladu objednateli.

VI. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí závěrečné zprávy sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy prodlení nebo jiné porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku), pokud nesplnění povinnosti bylo způsobeno jednáním druhé smluvní strany nebo nedostatkem součinnosti, ke které byla druhá strana povinna a v případech, kdy nesplnění smluvních závazků bylo způsobeno skutečnostmi, které vznikly po uzavření smlouvy o dílo a žádná ze smluvních stran je nemohla předvídat ani odvrátit a ani nemohla mít vliv na jejich vznik a v jejich důsledku nebylo možné smlouvu dodržet (např. změny obecně závazných právních předpisů, směrnic či obdobných podmínek, živelní pohromy, teroristický čin apod.).
4. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
5. Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je objednatel oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má nebo bude mít zhotovitel za objednatelem.
6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
7. Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti stanovené zhotoviteli smlouvou o dílo, na niž se sankce vztahuje.
8. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
9. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU
10. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle ustanovení této smlouvy převzít a zaplatit za dílo dohodnutou cenu.Dílo má vadu, neodpovídá-li této smlouvě.
11. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této smlouvě. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné české technické normy, ujednání této smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů).
12. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. Objednatel má vůči zhotoviteli též nárok na náhradu škody vzešlé z vady díla.

VIII. NÁHRADA ŠKODY

1. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením smluvních povinností. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu.
2. OSTATNÍ USTANOVENÍ
3. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaného díla tím, že bude spolupracovat se zhotovitelem při zajišťování podkladů a informací potřebných pro plnění předmětu díla.
4. Zhotovitel se zavazuje, že bude bezodkladně a úplně informovat zástupce objednatele o všech důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, zejména těch, které by ve svém důsledku mohly ohrozit termín plnění, nebo mohli mít vliv na cenu díla.
5. Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky nad rámec rozsahu smlouvy o dílo.
6. V případě, že se strany po uzavření smlouvy písemně dohodnou na změně díla, je objednatel povinen zaplatit cenu dohodnutou v dodatku k této smlouvě.
7. Rozsah díla může být rozšířen nebo omezen pouze na základě oboustranného konsenzu, vyjádřeného formou písemného dodatku této smlouvy.
8. **UKONČENÍ SMLOUVY**
9. Smluvní vztah je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
10. Objednatel je oprávněn smlouvu částečně nebo v celém rozsahu kdykoliv písemně vypovědět. Výpověď nabude účinnosti dnem, kdy se o ní zhotovitel dověděl nebo mohl dovědět. Účinností výpovědi zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se smlouva vztahuje.
11. Ode dne účinnosti výpovědi je zhotovitel povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele na potřebná opatření k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti. Zhotovitel neprodleně předá objednavateli i nedokončené práce.
12. **COMPLIANCE DOLOŽKA**
13. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
14. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
15. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
16. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
17. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
18. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně.

**2.** Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny soudu příslušnému podle místa stavby.

**3.** Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli, a na důkaz připojují svoje podpisy.

**4.** Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a jedno vyhotovení

originálu obdrží zhotovitel.

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
3. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škodu, která vznikne jako důsledek prodlení, vadného plnění, porušení smluvních povinností zhotovitele, nebo porušením zákonných povinností zhotovitele a zhotovitel se zavazuje objednateli požadovanou náhradu škodu zaplatit. Pokud bude v důsledku porušení povinností (smluvních, zákonných) zhotovitele, uložena objednateli sankce ze strany správních či jiných orgánů, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli tuto smluvní pokutu v plné výši.
4. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>.

Příloha č.1\_Kalkulace cen prací

Příloha č.2\_Rozhodnutím KÚÚK č.j. KUUK/037360/2020 ze dne 26.02.2020

Příloha č.3\_Změna rozhodnutí KÚÚK č.j. KUUK/085563/2020 ze dne 21.05.2020

V Chomutově dne …………… V Praze dne …………………….

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

………………………………… …………………………………….

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik