**Příloha č.2**

**Harmonogram prací**

**Název akce:** Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2021, I. etapa

# SO 01 Oprava chodníkového tělesa na ul. Máchova (západ) – max. 4 týdny

1. SO 02 Oprava chodníkového tělesa na ul. Máchova (východ) – max. 3 týdny

# SO 03 Oprava chodníkového tělesa na ul. Slezská – max. 3 týdny

Maximální celková délka trvání stavby – 2 měsíce.