

MZE-21900/2021-11153

dms_carovy_kod

mze000020311701

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií  Číslo útvaru: 11150  VÁŠ DOPIS ZN.:  ZE DNE:  SPISOVÁ ZN.: 74VD15544/2018-11153  NAŠE ČJ.: MZE-21900/2021-11153  VYŘIZUJE: Bc. Petra Honsová  Telefon: 221811019  E-MAIL: Petra.Honsova@mze.cz  ID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.  Vážený pan  xxx  Za Brumlovkou 266/2  Michle  140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 13. 4. 2021

**Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500135478 k PZ 594 PZ\_PRAIS\_II\_2020\_No594\_eAgri\_integrace\_SD\_RP**

Vážený pane xxx,

informuji vás tímto o prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500135478 k PZ 594 PZ\_PRAIS\_II\_2020\_No594\_eAgri\_integrace\_SD\_RP z původního termínu 14.4.2021 na nový termín 15.06.2021.

Důvodem tohoto prodloužení je vytvoření dostatečného časového rámce pro otestování realizované funkčnosti týkající se problematiky OKB a realizaci dodatečných rozvojových požadavků jak ze strany koncového uživatele (ÚKZÚZ), tak ze strany dodavatele (O2ITS), které vyplynuly z testování a průběhu realizace.

Termín 15.06.2021 byl stanoven na základě dohody projektových manažerů MZe a O2ITS.

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ing. Oleg Blaško  ředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: