

MZE-21573/2021-11153

dms_carovy_kod

mze000020307392

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií  Číslo útvaru: 11150  VÁŠ DOPIS ZN.:  ZE DNE:  SPISOVÁ ZN.: 74VD15544/2018-11153  NAŠE ČJ.: MZE-21573/2021-11153  VYŘIZUJE: Bc. Petra Honsová  Telefon: 221811019  E-MAIL: Petra.Honsova@mze.cz  ID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.  Vážený pan  xxx  Za Brumlovkou 266/2  Michle  140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 13. 4. 2021

**Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500135477 PZ\_PRAIS\_II\_2020\_No589\_LPIS\_implementace\_kontrol\_žádosti\_o\_dotace**

Vážený pane xxx,

oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500135477 PZ\_PRAIS\_II\_2020\_No589\_LPIS\_implementace\_kontrol\_žádosti\_o\_dotace

Nový termín: do 31. 8. 2021

Zdůvodnění:

S ohledem na skutečnost, že geometrické vyhodnocování změn v LPIS a v prostorových žádostech o dotace neustále přináší nové metodické problémy, které je třeba přednostně řešit a v souvislosti s tím i vyšší složitost a náročnost letošního zadání úprav pro kontroly na místě, došlo k předběžné dohodě, že je třeba upravit pořadí realizace jednotlivých PZ tak, aby v první řadě byly řešeny naléhavé požadavky SZIF, tj. dokončení PZ na úpravy předtiskových žádostí o dotace, změnových žádostí o dotace a kontrol na místě. Na základě výše uvedeného a souhlasného vyjádření ze strany SZIF, byl proto v případě PZ\_PRAIS\_II\_2020\_No589\_LPIS\_implementace\_kontrol\_žádosti\_o\_dotace posunut termín pro akceptaci do 31. 8. 2021.

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ing. Oleg Blaško  ředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: