DODATEK č. 1 ke SmlouvĚ o dílo

I.
Smluvní strany

- Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

- Se sídlem: 	El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek

- Zastoupen:                    Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, ředitelem

- IČ:	00534188

- DIČ:	CZ00534188

- Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 938

- Bankovní spojení: 	MONETA Money Bank a.s.

- Číslo účtu: 	174-63407764/0600

- Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

- Bc. Běhunčíková Martina,  tel. 558415171, 604 227 083

- Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087

- (dále jen „objednatel“)

- Obchodní firma   	VOSTAV MORAVA a.s.

- se sídlem:                      Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava

- zastoupena:                   Ing. Břetislavem Čížkem, předsedou představenstva

- IČ:                                25836129

- DIČ:                              CZ25836129

- bankovní spojení:            1099910999/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4234

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Břetislav Čížek, tel. 602 423 222, Ing. Petr Dvořák, tel. 602 523 955

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se výslovně dohodly na změně čl. IV. bod 1. – „Doba a místo plnění“ Smlouvy o dílo ze dne 15.10.2020 takto. S ohledem na nepředpokládaný vývoj pandemické situace COVID 19, nebylo možné ze strany objednatele dodržet předání staveniště zhotoviteli ke dni podpisu smlouvy. Z toho důvodu nebylo možné zahájit práce na předmětu díla dle původní smlouvy a proto nezbylo než prodloužit termín zhotovení díla.

- Smluvní strany proto výslovně sjednávají, že č. IV. bod 1 bude nahrazen novým zněním, a to: „ Dílo bude dokončeno do 5. měsíců od podpisu zápisu o předání a převzetí staveniště.“.

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

III.

Závěrečné ujednání

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Příloha č. 1 :  Zápis o předání a převzetí staveniště

| Ve Frýdku-Místku, dne |  | V Ostravě, dne |
| --- | --- | --- |
| za objednatele |  | za zhotovitele |