Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB č. SML292/011/2020

Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

se sídlem:	Kostelní  1300/44, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO:	75075741

DIČ:	CZ75075741

zastoupený:	xxx

zástupce ve věcech smluvních:	xxx

zástupce ve věcech technických:	xxx

e-mail:	xxx

bankovní spojení:	xxx

číslo účtu:	xxx

(dále také jen „objednatel“)

a

Poskytovatel:	Tepis s.r.o.

Se sídlem: 	Lidická 178/45, 370 01 České Budějovice

IČO: 	608 50 515

DIČ: 	CZ 60850515

zastoupený:	xxx

e-mail:	xxx

bankovní spojení:	xxx

zapsaný v obchodním rejstříku	vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích,

odd. C, vložka 4131

(dále také jen „poskytovatel“)

(poskytovatel a objednatel dále společně též jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Úvodní ustanovení

- Objednatel a poskytovatel souhlasně potvrzují, že dne 22. 9. 2020 uzavřeli Smlouvu o poskytování služeb č. SML292/011/2020 (dále jen „Smlouva“).

II.

Doplňující a změnová ustanovení

- Z důvodu zvětšení rozsahu stavebních prací a s tím souvisejícím prodloužením termínu realizace stavby se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- čl. IV. Smlouvy, cena díla, nově činí:

Cena celkem bez DPH:	82 600,- Kč

DPH:	17 346,- Kč

Cena celkem včetně DPH:	99 946,- Kč

Cena bez DPH toliko ve smyslu dodatku č. 1:	23 600,- Kč

- čl. IV. odst. 8. Smlouvy, doba realizace a čl. VI. odst. 1 Smlouvy, předpokládané termíny plnění, nově činí:

Předpokládaná doba realizace stavby je 7 měsíců.

Předpokládaný termín provádění prací: 10/2020-02/2021 a 04/2021-05/2021.

Plnění bude poskytováno po dobu realizace stavby, tak jak vyplývá z DPS, respektive jak bude vyplývat ze smluv uzavřených se zhotovitelem stavby.

III.

Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním znění. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.

- Je-li jedno nebo více ustanovení tohoto dodatku nebo Smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní ustanovení tohoto dodatku nebo Smlouvy v platnosti. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé uspořádání smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě Smlouvy, která odpovídá jejímu účelu a vůli stran při jejím uzavření.

- Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a poskytovatel jedno (1) vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění dle dodatku může nastat až po nabytí jeho účinnosti. Objednatel se zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto dodatku.

- Smluvní strany se dohodly, že změny osob pověřených realizací Smlouvy uvedených v záhlaví Smlouvy nevyžadují písemný dodatek ke Smlouvě. Dostačující je jednostranná písemná informace zaslaná druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy.

- Tento dodatek byl sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.

| V Českých Budějovicích dne .…………………………………………………………. Tepis s.r.o. (poskytovatel) | V Praze dne …………………………………………..…….…… Národní zemědělské muzeum, s.p.o., (objednatel) |
| --- | --- |