S M L O U V A   O   D Í L O

uzavřená podle příslušných § Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

Objednatel :	Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh s.r.o.

Náměstí SNP 1

700 30 Ostrava

Zastoupený :  Mgr. Darina Daňková, jednatelka společnosti

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických :  Jiří Vítek

IČO :  	  	47973145            	Bank.spoj. :  Česká spořitelna

DIČ:  		CZ47973145		číslo účtu  :  1645833389/0800

Zhotovitel :    	Otakar Ševeček

735 32 Rychvald 36

IČ :      68341091           	 	      Bank. spoj. :  MONETA Money bank

DIČ :   CZ7805095199                          číslo účtu . :   173100851/0600

II.  Podklady pro uzavření smlouvy

Nabídka zhotovitele ze dne 6.6.2016 a následná jednání smluvních stran.

III.  Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek sjednaných v této smlouvě, provede v prostorách DK Akord v hotelové části rekonstrukci koupelen ve 2.N.P.

2.  Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení, řádně dokončené dílo převzít a za jeho provedení zaplatit cenu sjednanou v čl. V. této smlouvy.

IV. Čas plnění

1. Předpokládané zahájení prací je 18.7.2016. Doba trvání montážních prací 4 týdny.

- Dodržení těchto termínů je vázáno na podpis SOD nejpozději k datu 20.6.2016. Termín nástupu na zahájení prací bude upřesněn po dohodě obou stran nejpozději 2 týdny dopředu.

3.  Montážní práce budou prováděny v koordinaci s objednatelem na základě domluvy osob, zmocněných jednat ve věcech technických.

V.  Cena za dílo

1. Cena je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. a činí dle nabídky :

cena celkem bez DPH	        77 513,- Kč

DPH 21 %		        16 278,- Kč

Cena celkem vč. DPH	         93 791,- Kč

2. Rozklad ceny je zpracován na základě oboustranně konzultovaného a odsouhlaseného      technického řešení předmětu smlouvy, obsaženého v nabídce.  Pokud dojde v průběhu realizace díla ke změnám oproti tomuto řešení, vyhrazuje si zhotovitel právo na přiměřenou úpravu dohodnuté ceny. Tato však musí být vzájemně odsouhlasena oběma stranami.

VI.  Fakturace a placení

1.	Zhotovitel nepožaduje zálohu na materiál.

2.  Po ukončení a předání díla bude sepsán předávací protokol, na jehož základě bude vystavena závěrečná faktura, splatná do 14 dnů. Faktura bude obsahovat náležitosti uvedené v čl. 12 odst. 2 zákona  č. 588/92 Sb.

3.  Lhůta splatnosti faktury je 14 dní od jejího doručení.

VII.   Ukončení a předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a úspěšným provedením  předepsaných zkoušek.

2. Při předání díla předá zhotovitel objednateli doklady o zkouškách a revizích, které byly provedeny v průběhu realizace díla, nebo které jsou součástí dodávaných zařízení vč. prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 Sb.  dodavatele zařízení.

3. O tomto předání a převzetí bude pořízen zápis, ve kterém budou uvedeny případné drobné vady a nedodělky a bude zde stanoven termín pro jejich odstranění. Náklady na odstranění vad a nedodělků hradí v plné míře zhotovitel.

4. Zápis bude podepsán osobami oprávněnými jednat ve věcech technických této smlouvy.

VIII. Odpovědnost

1. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení předmětu smlouvy v souladu se zpracovanou nabídkou.

2. Průběh veškerých prací bude prováděn v souladu s předepsanými normami a předpisy.

3. Objednatel je povinen při provádění díla spolupůsobit, ukončené dílo prohlédnout a převzít způsobem uvedeným v této smlouvě.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v souladu s platnými normami a předpisy po dobu 24 měsíců ode dne jeho předání objednateli, kromě výrobků, pro které platí záruční doba daná jejich výrobcem.

5. V případě reklamace vady je objednatel povinen tuto písemně uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu ihned po jejím zjištění. Zhotovitel je povinen zahájit práce na jejím odstranění nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace a odstranit, pokud nebude dohodnuto jinak, do 10 pracovních dnů.

6. Zhotovitel odpovídá za požární bezpečnost a bezpečnost práce na stavbě. Zavazuje se uhradit objednateli škody vzniklé z viny jeho pracovníků.

IX. Spolupůsobení objednatele

1.  Umožní zhotoviteli  použití soc. zázemí (pouze WC) pro pracovníky dle dohody.

2.  Umožní zhotoviteli připojení na el. proud (drobné montážní nástroje) dle dohody.

3.  Zajistí uzamykatelné skladovací prostory dle dohody.

4.  Objednatel má právo za účasti pracovníků zhotovitele kontrolovat průběh provádění díla.

X.  Závěrečné ustanovení

1. Pokuta za prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předání díla objednateli se sjednává ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení, pokud toto bylo způsobeno prokazatelně jeho zaviněním.

2. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením závěrečné faktury, má zhotovitel právo vymáhat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Dílo přechází do trvalého užívání objednatele po splnění všech bodů čl. VII a po zaplacení závěrečné faktury. Do té doby je v užívání dočasném a je majetkem zhotovitele, a to se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z Občanského zákoníku. Pokud by v době od předání díla (podpisu předávacího protokolu) do zaplacení faktury došlo k poškození zařízení, které je předmětem díla, bude případná škoda připsána k tíži objednatele.

4. Závazkové vztahy smluvních stran, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí Občanským zákoníkem.

5. Tato smlouva může být změněna pouze formou písemného dodatku na základě souhlasu obou stran.

6. Smlouva se vystavuje ve 2 vyhotoveních, 1 obdrží objednatel, 1 zhotovitel.

V  Ostravě,  dne :  				                      V Ostravě, dne :

__________                                                                            __________

Objednatel                                                                   	     Zhotovitel