##### Smlouva o dílo č.

uzavřená dle občanského zákoníku v platném znění

Čl. I

Smluvní strany

1.1	Zhotovitel:		Veduta s.r.o.

xxx

xxx

IČO: xxx

zastoupená: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

1.2      Objednatel: 	1. základní škola HOŘOVICE

xxx

xxx

IČ: xxx

Zastoupená: xxx

(dále jen „objednatel“),

Čl. II

Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje, že provede prostřednictvím svých zaměstnanců a subdodavatelů za podmínek v této smlouvě stanovených, toto dílo: Oprava obložení stěn vstupního vestibulu –

2. pavilon 1. základní školy Hořovice, dle zpracované studie, která je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že projektovou dokumentaci a výkazy výměr odborně přezkoumal a považuje je za úplné a bezvadné.

2.1. Objednatel se zavazuje dílo (zboží) převzít a zaplatit cenu díla podle čl. IV této smlouvy.

2.2. Vlastníkem zhotoveného díla je objednatel, a to od samého počátku. V případě nezaplacení ceny díla nebo i jednotlivé splátky uvedené v čl. IV. je zhotovitel oprávněn odvézt zboží, které bylo již dodáno, avšak nebyla za něj uhrazena cena. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli za tímto účelem přístup do objektu, jinak je zhotovitel oprávněn zajistit si přístup sám, k čemuž mu dává objednatel výslovný souhlas.

Čl. III

Doba plnění

3.1.      Dílo v rozsahu uvedeném v Čl. II.  této smlouvy bude provedeno v následujícím termínu:

Termín nástupu	: 	po podpisu smlouvy

Termín předání díla:	30.4.2021

3.2.      Objednatel předá prostory k provedení díla před nástupem na opravu.

3.3.  	Vyžadují-li si okolnosti v průběhu stavby pro plnění harmonogramu součinnost objednatele, je zhotovitel povinen  neprodleně objednatele o situaci vyrozumět včetně písemného zápisu do stavebního deníku. Nedojde-li k písemnému vyrozumění, jde případné nedodržení termínů k tíži zhotovitele.

Čl. IV

Cena za dílo a platební podmínky

4.1.	Obě strany se dohodly, že cena za provedené dílo se stanoví částkou dle výkazu výměr takto:

Celková cena bez DPH   355 012,-Kč

DPH 21 % 	74 552,- Kč

Celková cena vč. DPH	       429 564,-Kč

Slovy: Dvěstětřicetpěttisícsedmsetosm Korun českých

Tato cena je maximální a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením smluvních prací včetně dodávek a montáže všech materiálů, pomocných konstrukcí, které jsou k provedení smluvních prací zapotřebí a včetně nákladů na všechna nezbytná dočasná opatření.

Jednotlivé položky rozpočtu se mohou na základě dohody obou smluvních stran měnit rozsahem, výběrem jiného materiálu nebo dodavatele. Každá taková změna bude potvrzena písemnou formou, případně dodatkem ke smlouvě.

4.2.       Financování bude provedeno převodem z účtu zadavatele na základě faktury vystavené po dokončení a řádném předání díla.

4.3.	Úhradou faktury se rozumí připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

4.4.	Vady díla, které nebrání v jeho užívání, nemají za následek odklad platby.

4.5.       Dohodnou-li se strany o rozšíření díla, musí být toto dohodnuto písemně, a to dodatkem ke smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami.

4.6	Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření či zúžení předmětu díla budou domluvené vždy před jejich zahájením. Jejich rozsah, termíny a cena budou řešeny formou zadávacích listů k této smlouvě. Teprve po odsouhlasení zadávacího listu vznikne zhotoviteli právo na realizaci změn a na jejich úhradu.

Čl. V.

Závazky zhotovitele

5.1.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve standardní kvalitě v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a českými technickými normami, v souladu s podmínkami  této smlouvy.

5.2.	Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a není při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele.

5.3.	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.

5.4.      Zhotovitel i objednavatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality. Pokud se vyskytnou překážky, které znemožní provedení díla dohodnutým způsobem, navrhne zhotovitel změnu díla.

5.5.       Zhotovitel je povinen v průběhu a po zhotovení díla provádět řádný úklid převzatého staveniště. V opačném případě bude na jeho náklady proveden objednatelem. Při dokončení díla zhotovitel do 14ti dnů vyčistí a odstraní ze staveniště veškeré zařízení, nástroje, přebytečné materiály a odpadky vzniklé činností zhotovitele.

5.6.       Zhotovitel bude po dohodě s objednatelem spolupracovat a koordinovat svůj postup s jakýmkoli jiným zhotovitelem činným na staveništi nebo v jeho blízkosti.

5.7.	Zhotovitel bude dodržovat veškerá bezpečnostní opatření související s prováděním díla, jež jsou nezbytná pro náležitou ochranu všech osob v blízkosti staveniště vůči nebezpečí zranění či ohrožení života nebo majetku. Objednatel dohodne se zhotovitelem taková opatření, která jsou pro toto potřebná.

Čl. VI

Závazky objednatele

6.1.      Objednatel  se zavazuje zpřístupnit prostory nutné pro realizaci díla dle požadavků zhotovitele,

a to bezplatně po dobu trvání prací.

6.2.      Objednatel se dále zavazuje poskytnout bezplatně zhotoviteli vodu a elektrickou energii pro

potřeby stavby.

6.3.      Objednatel je povinen převzít provedené bezvadné dílo nebo jeho část bezodkladně od výzvy zhotovitele a od tohoto okamžiku přechází na objednatele k dodanému plnění nebezpečí škody. Výzva bude provedena 3 pracovní dny předem a to telefonickým oznámením objednateli, e-mailovým oznámením objednateli.

Čl. VII.

Obecná ustanovení

7.1.       Smluvní strany se zavazují vyvarovat se ve svých vzájemných vztazích všeho, co by vedlo ke škodě druhé smluvní strany. V případě, že by k takovému případu výjimečně došlo, zavazuje se ta smluvní strana, jejíž prokázanou vinou došlo ke vzniku škody, nahradit tuto škodu smluvní straně poškozené, a to v plné výši.

7.2.	Za každý započatý den prodlení, o který bude zhotovitel v prodlení oproti termínu dokončení díla je stanovena smluvní pokuta 0,05 % z ceny díla. Toto ustanovení neplatí, pokud se zhotovitel zpozdí s předáním díla ne svou vinou, ale zásahem vyšší moci nebo vinou na straně objednatele, která byla řádně oznámena dle bodu 3.3.

7.3.      Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za předané dílo částku sjednanou v čl. IV. této smlouvy. V případě prodlení s platbou jakékoli faktury bude zhotovitel objednateli účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení až do dne úplného uhrazení fakturované částky (všech závazků týkajících se díla.)

7.4.	Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy a prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti z výkonu činnosti, jež je předmětem této smlouvy, což je přílohou této smlouvy.

7.5.	Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v průběhu výstavby a případné krádeže až do řádného předání díla.

Čl. VIII

Vady díla

8.1.      Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá předané projektové dokumentaci, případně doplňkům vyplývajícím z této smlouvy, právním předpisům a technickým normám, které se na provádění díla vztahují.

Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla nebo jeho vlastnostech a funkčnosti od parametrů stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a technickými normami.

Vady zjištěné v průběhu díla je Zhotovitel povinen odstranit neprodleně v odpovídající kvalitě.

8.2.      (Zjevné) vady zjištěné při předání díla objednateli je povinen zhotovitel odstranit co nejdříve, nejdéle však do 30-ti dnů od nahlášení.

8.3.       Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jeho činností nebo činností jím pověřených třetích
	stran na majetku objednatele a veškeré škody těmto uhradí.

Čl. IX

Předání a převzetí díla

9.1	Dílo je provedeno jeho řádným dokončením a předáním objednateli, který potvrdí toto v předávacím protokolu.

9.2.      Předávací protokol  musí obsahovat:

·          datum předání a převzetí díla,

·          jméno a příjmení předávajícího a přejímajícího,

·          popis předávaného díla,

·          případné nedodělky, včetně termínu dohodnutého pro jejich odstranění,

·          podpisy odpovědných osob za předávajícího a přebírajícího.

9.3.	Předávací protokol podepíší obě smluvní strany.( Za objednatele je takovýto zápis oprávněn podepsat pouze pověřená osoba uvedená v této smlouvě.)

9.4.	Objednatel je povinen dílo převzít a jeho převzetí potvrdit do předávacího protokolu, pokud vady díla samy o sobě nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému, nerušenému a bezpečnému užívání díla.

Čl.X

Záruční a pozáruční doba

10.1.	Zhotovitel poskytuje za jakost díla, resp. veškerých provedených prací, záruku. Záruka je platná od data písemného předání a převzetí díla. Zhotovitel tímto garantuje, že jím provedené dílo bude mít po uvedenou dobu vlastnosti a jakost stanovenou platnými českými technickými normami a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Záruka se nevztahuje na vady způsobené přirozeným opotřebením či neodbornou údržbou a používáním.

10.2.	V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude neprodleně reklamovat u zhotovitele písemnou formou.

10.3.   Strany se dohodly na záruční době 3 let od data předání zhotovené stavby dle předávacího protokolu, která se vztahuje na konstrukci domu a s ní související práce. Tato záruční doba se nevztahuje na komponenty stavby, které měly při svém pořízení záruční dobu kratší.

10.4.	Záruční doba neběží na část díla, která není v provozu z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla písemně objednatelem uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamace.

10.5.	Zhotovitel na vlastní náklady opraví nebo nahradí jakoukoli část dodávky či práci, která se ukáže jako vadná nebo poškozená důsledkem špatného materiálu či zpracování a projeví se v záruční době.

10.6.	Nahrazení nebo oprava vad bude provedena v co nejkratší době, aby se škody udržely na minimu. Pokud zhotovitel neposkytne žádnou uspokojivou odpověď objednateli do 14 dnů po obdržení oznámení od objednatele během záruční doby, potom bude mít objednatel právo napravit takovéto vady na náklady zhotovitele.

10.7.     Reklamace je povinen zhotovitel řešit nejdéle do 30-ti dnů.

Čl. XI.

Závěrečná ustanovení

11.1.	Zhotovitel prohlašuje, že je podnikem odborně způsobilým  provést objednané dílo řádně, včas a kvalitně. Jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pokud způsobí škody  na majetku objednatele při realizaci díla.

11.2.	Veškeré informace a know-how, obdržené kteroukoli stranou v souvislosti s touto smlouvou, budou udržovány jako důvěrné druhou stranou a jsou považovány jako obchodní tajemství. Je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu druhé strany je poskytovat třetím osobám.

11.3.	Obsah této smlouvy lze měnit výhradně písemnými smluvními dodatky podepsanými (statutárními) zástupci obou smluvních stran.

11.4.	Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana dvě vyhotovení.

11.5.	Tato smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a odpovídá jejich pravé a  svobodné vůli.

Čl. XII

Pověřené osoby

Zhotovitele zastupuje

Ve věcech smluvních :      xxx

Ve věcech technických :    xxx,

Objednatele zastupuje

Ve věcech smluvních :			xxx

Stavební dozor dodávky stavby:	xxx

V Hořovicích dne 14. 4. 2021

strana zhotovitele zastoupena					strana objednatele zastoupena

.....................................................				..........................................................

Mgr. Radek Šumera