Dodatek č. 3

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML291/011/2020

Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

se sídlem:	Kostelní  1300/44, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO:	75075741

DIČ:	CZ75075741

zastoupený:	xxx

zástupce ve věcech smluvních:	xxx

zástupce ve věcech technických:	xxx

e-mail:	xxx

bankovní spojení:	xxx

číslo účtu:	xxx

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	STAVITELTSVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Se sídlem: 	Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném u KS v Č. Budějovicích, vložka C, složka 2362

IČO: 	48201952

DIČ: 	CZ48201952

zastoupený:	xxx

e-mail:	xxx

bankovní spojení:	xxx

(dále také jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně též jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Úvodní ustanovení

- Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 23. 9. 2020 uzavřeli Smlouvu o dílo č. SML291/011/2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 1. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 19. 2. 2021 (dále jen „Smlouva“).

II.

Doplňující a změnová ustanovení

- V souladu s ustanovením čl. XIX odst. 6 Smlouvy se smluvní strany na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu Smlouvy, dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- Předmět smlouvy vymezený čl. II Smlouvy se doplňuje o změny, které jsou podrobně specifikované ve změnovém listě č. 4, který je přílohou tohoto dodatku.

- Tyto změny mají vliv na čl. III. Smlouvy, cenu díla, která nově činí:

Cena celkem bez DPH:	5 495 398,19 Kč

DPH:	1 154 033,62 Kč

Cena celkem včetně DPH:	6 649 431,81 Kč

Cena bez DPH toliko ve smyslu dodatku č. 3:	742 383,91 Kč

- Práce podle článku II. odst. 1 písm. a) tohoto dodatku budou zahájeny na výzvu objednatele a budou dokončeny do 60 dní od této výzvy, avšak nejpozději do 31. 5. 2021. Změna nemá vliv na termín dokončení díla.

III.

Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním znění. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.

- Je-li jedno nebo více ustanovení tohoto dodatku nebo Smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní ustanovení tohoto dodatku nebo Smlouvy v platnosti. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé uspořádání smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě Smlouvy, která odpovídá jejímu účelu a vůli stran při jejím uzavření.

- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění dle dodatku může nastat až po nabytí jeho účinnosti. Objednatel se zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto dodatku.

- Smluvní strany se dohodly, že změny osob pověřených realizací Smlouvy uvedených v záhlaví Smlouvy nevyžadují písemný dodatek ke Smlouvě. Dostačující je jednostranná písemná informace zaslaná druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy.

- Tento dodatek byl sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.

| V Hluboké nad Vltavou dne .…………………………………………………………. STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. (zhotovitel) | V Praze dne …………………………………………..…….…… Národní zemědělské muzeum, s.p.o., (objednatel) |
| --- | --- |