Přehled nákladů

Výřez nežádoucích dřevin a kosení travního porostu Strážíště – EVL Porta Bohemica

Část 1

Aktivita C1 - jarní výřez skupin či jednotlivých náletových dřevin nad 1 m / do 3 m výšky na p. p. č. 271, 272, 273, 320, 325, 319, 421, 487 v k. ú. Velké Žernoseky. Plocha vymezená zákresy nad ortofotomapou (zakresleno modře) je 1,28 ha, z důvodu nezapojeného porostu, výskytu snosů kamenů a ponechávaných solitérních dřevin je vyřezávaná výměra snížena o 20 % na 1,024 ha. Na vyřezávané ploše budou ponechány všechny ovocné dřeviny a další dřeviny podle pokynů AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemky v budoucích letech obhospodařovat. Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy. Opatření bude provedeno v období od účinnosti Dohody do 31. 03. 2021.

Náklady:

Základní sazba za výřez nežádoucích dřevina nad 1 m / do 3 m výšky na 1 ha 	      80 000 Kč

1,024 ha x 80 000,- Kč/ha								      81 920 Kč

Celkem										      81 920 Kč

Část 2

Aktivita C1 - podzimní výřez skupin či jednotlivých náletových dřevin nad 1 m / do 3 m výšky na  p. p. č. 484/2, 493/2, 476, 470, 465 v k. ú. Velké Žernoseky. Plocha vymezená zákresy nad ortofotomapou (zakresleno žlutě) je 1,605 ha, z důvodu nezapojeného porostu a ponechávaných solitérních dřevin je vyřezávaná výměra snížena o 10% na 1,4445 ha. Na ploše budou ponechány všechny ovocné dřeviny a další dřeviny podle pokynů AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemky v budoucích letech obhospodařovat. Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy. Opatření bude provedeno v období od 1. 10. do 31. 10. 2021.

Náklady:

Základní sazba za výřez nežádoucích dřevina nad 1 m / do 3 m výšky na 1 ha 	      80 000 Kč

1,446 ha x 80 000,- Kč/ha								      115 680 Kč

Celkem										      115 680 Kč

Část 3

Aktivita C2 – seč travního porostu těžkou mechanizací na p. p. č. 329 v k. ú. Velké Žernoseky. Plocha seče vymezená zákresem nad ortofotomapou (zakresleno zeleně) je 0,311 ha, z důvodu výskytu snosů kamenů a ponechávaných solitérních dřevin je kosená výměra snížena o 5% na 0,295 ha. Veškerá pokosená hmota bude shrabána, odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy. Opatření bude provedeno v období od poloviny května do konce června 2021. Managementové opatření bude provedeno v souladu s platným Standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 004:2017 Sečení..

Náklady:

Základní sazba za kosení travního porostu těžkou mechanizací na 1 ha 		      10 000 Kč

0,295 ha x 10 000,- Kč/ha								      2 950 Kč

Celkem										      2 950 Kč

Celkový příspěvek za výřez nežádoucích dřevin a kosení travního porostu na lokalitě Strážíště – EVL Porta Bohemica je 200 550 Kč.