|  | # MĚSTO SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou |  |
| --- | --- | --- |

OBJEDNÁVKA

Josef Horáček Obránců míru 488 674 01 Třebíč

Č.j.: MSNS/6590/2021/OMIRR

Dodavatel:

IČO: 67543944

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky		Objednávka č.: 39/21/02

Popis objednávky:

| Předmět objednávky |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Na základě Vaší cenové nabídky č. Ka 19/21 u Vás objednáváme provedení opravy havarijního stavu střechy nad garážemi Sociálního centra města Světlá nad Sázavou. Oprava spočívá v demontáži a zpětné montáži stávajícího hromosvodu, demontáži všech hřebenáčů, kontrole a opravě poškozených částí podbití, instalaci nové sady hřebenáčů, výměny části poškozené střešní krytiny (předpoklad 60 ks), umytí krytiny tlakovou vodou a provedení nástřiku střešní krytiny pro sjednocení barevnosti střechy. |  |  |  |  |  |
| Cena celkem |  |  |  |  | 119 690,00 Kč |
|  |  | Převezme: |  | Jana Vaňková |  |
| Dne: | 16. 4. 2021 | Podpis objednavatele: |  |  |  |

Termín dodání: 	předpokládané ukončení prací při příznivých meteorologických podmínkách

do 30.6.2021

Záruka na dílo:	24 měsíců od předání díla objednateli

Fakturu zašlete na: 	Město Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

tel.: 569 496 611, fax: 569 456 549, e-mail: posta@svetlans.cz

___________________________________________________________________________