Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo A-002698-00

Uzavřená podle § 2586  a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci

„Studie a projektová dokumentace pro územní řízení,  pro stavební povolení -  Rekonstrukce objektu č. p. 28,  Sušice – ubytovací zařízení“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:                       	Město Sušice

se sídlem                               	Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO:                                       	00256129

DIČ :                                     	CZ00256129

zastoupené starostou města  	Bc. Petrem Mottlem

Bankovní spojení:			Česká Spořitelna a. s.

Číslo účtu:				5070462/0800

E-mail:				podatelna@mususice.cz

Tel.:					376 540 111

Fax.:					376 540 112

(dále jen objednatel)

# a

# 2. Zhotovitel :			EGF spol. s r. o.

# se sídlem				Na Tržišti 862, 342 01 Sušice

# IČO :					00871192

# DIČ :					CZ00871192

# Zastoupený				Ing. Arch. Václav Franěk, jednatel

# Společnost zapsána u:		Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 5019

# Bankovní spojení:			KB Sušice

# Číslo účtu:				33906351/0100

# E-mail:				franek@egf.cz

# Tel.:					+420 602 333 762

# Fax.:

(dále jen zhotovitel)

Předmět dodatku č. 1 – změna termínu dokončení díla

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-002698-00 ze dne 19. 5. 2016 se mění článek VI. Doba a místa plnění, odstavec č. 2 takto:

Termín dokončení nejpozději do 30. 4. 2017,  kdy bude předáno celé dílo dle této Smlouvy, článku V.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. A-002698-00 ze dne 19. 5. 2016 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.

Schváleno radou města dne 6. 3. 2017, usnesením č. 107

V Sušici dne 	8. 3. 2017				        V Sušici dne 8. 3. 2017

Podpis Petr Mottl						podpis ing. Arch. Václav Franěk

--------------------------------				        ------------------------------------------  Bc. Petr Mottl				       	  	Ing. Arch. Václav Franěk

Starosta města Sušice						Jednatel