                                                                                                                                             T H E R M E S sro.

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 076/16/R
I. Smluvní strany

Objednatel:
Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh s.r.o.



Náměstí SNP 1



700 30Ostrava

Zastoupený: Mgr. Darina Daňková, jednatelka společnosti

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických: Jiří Vítek
 
IČO: 47973145 
  
       
Bank.spoj.:  Česká spořitelna
DIČ: CZ47973145


Číslo účtu:  1645833389/0800
Zhotovitel:  
THERMES spol. s r.o.

                        Dostojevského 3353/6

                        702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Firma zapsána u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1573 

Zastoupený:  Ing. Martinem Polochem, jednatelem společnosti
Osoby zmocněné jednat ve věcech technických:  Ing.Martin Poloch



IČO: 42865638           
 
Bank. spoj.:  RaiffeisenBank a.s.
DIČ:  CZ42865638                          
Číslo účtu:   5318409001/5500
II.  Základní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 13.6.2016 smlouvu o dílo jejímž předmětem je provedení díla „Rekonstrukce rozvodů vody ve 2. NP hotelové části DK Akord“.

V průběhu provádění prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno předvídat.
Tyto vícepráce mají vliv na navýšení ceny díla – viz. Změnový list č. 1 ze dne 26.7.2016. 
III.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:
a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
b) Cena sjednaných víceprací činí 32.442,- Kč bez DPH.
c) Cena za dílo sjednaná v čl. V. odst. Smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací. 
S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst.1 mění takto:
1. Cena je sjednána dohodou smluvních stran a činí: 
Cena celkem bez DPH
           



116.281
DPH 21 %


              

  24.419
Cena celkem vč. DPH
           



140.700,- Kč 

IV.
Tento Dodatek se vystavuje ve 2 vyhotoveních, 1 obdrží objednatel, 1 zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1.  

V Ostravě dne:  



                      V Ostravě dne:  

_______________________




______________________

Za objednatele                                                                     Za zhotovitele 


             

PAGE  
2
______________________________________________________________________________________                    


