Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto

smluvní strany:

Technická univerzita v Liberci

Se sídlem: Studentská 1402/2 Liberec, 461 17

IČ: 467 47 885

DIČ: CZ467 47 885

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Liberec

Zastoupená: kvestorem

Interní číslo smlouvy: 19/9637/036878

(dále v textu pouze jako „objednatel“)

a

Název/firma: Projektový  ateliér  DAVID  s.r.o.

Se sídlem: Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14

IČ: 27277577

DIČ: CZ27277577

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Účet číslo:

Zastoupená: Ing. arch. Ladislavem Davidem - jednatelem společnosti

Zhotovitel je plátce DPH.

(dále v textu pouze jako „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 7. 9. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace a souvisejících činností pro přístavbu a nástavbu nebo vestavbu výtahu k budově B (č. p. 1034/3 v ulici Čížkova v Liberci; pozemek p.č. 2791 v k.ú. Liberec).

- Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu rozsahu předmětu díla.

II.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitelem nebude provedena část předmětu smlouvy v čl. I. odst. 2, a to konkrétně:

Fáze čtvrtá: Zhotovení dokumentace pro zadávání (výběr zhotovitele) a provádění stavby

Fáze pátá: Úkony při výběru zhotovitele stavby

Fáze šestá: Autorský dozor během realizace stavby

Fáze sedmá: Úkony po dokončení stavby, součinnost při předání a převzetí stavby od zhotovitele a při kolaudaci stavby.

- Termíny provedení díla pro fázi čtvrtou, pátou, šestou a sedmou v čl. II. odst. 1 smlouvy se ruší.

- Cena díla uvedená v čl. III. odst. 1 se mění následovně: cena za zhotovení díla činí celkem 299.400,- Kč bez DPH. DPH činí 62.874,- Kč. Cena včetně DPH je 362.274,- Kč.

- Povinnost objednatele zaplatit cenu uvedenou v čl. III. odst. 1., fáze čtvrtá, pátá, šestá, sedmá smlouvy se tímto dodatkem ruší.

- Ostatní ujednání smlouvy vztahující se rovněž k fázi čtvrté, páté, šesté nebo sedmé díla se na tyto fáze nepoužijí. Ostatní ujednání smlouvy vztahující se výlučně k fázi čtvrté, páté, šesté nebo sedmé díla se nepoužijí.

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají bez změny.

- Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel, jedno vyhotovení zhotovitel.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv dle podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv je odpovědný objednatel

V Liberci dne       		V Liberci dne 20.4.2021

Za objednatele:		Za zhotovitele:

……………………………..		……………………………

kvestor TUL		  Ing. Arch. Ladislav David