SMLOUVA O DÍLO
„Letiště Olomouc – budova C – oprava elektroinstalace“

I.
Smluvní strany
1. HP-ELMONN s.r.o.
Se sídlem : Lipník nad Bečvou I-Město, Svatopluka Čecha 717, PSČ 75131
Zastoupené : PETR HASELMANN – jednatel společnosti
DIČ : CZ27812707
IČO: 27812707
Email: haselmann@hp-elmonn.cz
Zapsáno ve veřejném rejstříku – C 30393 vedená u Krajského soudu v Ostravě

(dále jen „zhotovitel“)

a

2. Statutární město Olomouc
Se sídlem:	Horní náměstí 583, 779 11, Olomouc
Zastoupené:	Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje
IČO:	00299308
DIČ:	CZ00299308
Email: podatelna@olomouc.eu
Bankovní spojení:	27-1801731369/0800

(dále jen „objednatel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

II.
Předmět smlouvy
1. Za podmínek uvedených v této smlouvě se zhotovitel zavazuje zhotovit dílo: „Letiště Olomouc – budova C – oprava elektroinstalace“ (dále jen „dílo”), a objednatel se zavazuje za řádně zhotovené dílo zaplatit dohodnutou cenu.
2. Rozsah prací a další specifikace díla jsou obsaženy v cenové nabídce, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, že je předmět smlouvy dostatečně určitě a srozumitelně vymezen a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III.
Termíny
1. K předání objektu (budova C – letiště) zhotoviteli a k zahájení díla dojde v 21.4.2021 Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončené celé dílo dle této smlouvy nejpozději do 30.6.2021.
2. V případě, že během provádění díla nastane klimaticky nevhodné období, které bude mít vliv na termín dokončení díla, stanoví se nový termín dokončení celého díla dohodou smluvních stran.

IV.
Cena a platební podmínky
1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí 209.442,- Kč bez DPH.
2. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy.
3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude vystavení konečné faktury po předání díla bez vad a nedodělků. Faktura budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis stavebních prací.
4. Poskytnuté zdanitelné plnění, které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona o DPH. DPH je v takovém případě v režimu přenesení daňové povinnosti na objednatele, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 29 zákona o DPH a uvedením textu „daň odvede zákazník“. Objednatel plnění na vyžádání poskytne čestné prohlášení o účelu použití.
5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Pokud poslední den lhůty úhrady faktury vychází na den pracovního volna nebo pracovního klidu, je dnem rozhodným pro úhradu nejbližší následující pracovní den. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele nebo elektronicky prostřednictvím emailu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
6. Objednatel je oprávněn před uplynutím data splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitelé vystaví objednateli novou fakturu se správnými údaji a dnem doručení nové faktury začíná běžet 30-denní lhůta její splatnosti.
7. Strany se dohodly, že platby faktur budou provedeny na číslo účtu zhotovitele uvedené v článku I. této smlouvy.
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

 V.
Jakost díla a záruční podmínky
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době jeho předání má obvyklé vlastnosti, je zpracováno v souladu s právními předpisy České republiky, že nemá právní vady, je kompletní, a odpovídá požadavkům sjednaným v této smlouvě.
2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku po dobu 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků. Řádným převzetím díla je protokolární převzetí.
3. Záruka pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli a za vady, které vzniknou v záruční době. Za vady díla, které vzniknou po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelné porušení jeho povinností.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, je objednatel povinen bezodkladně písemně oznámit zhotoviteli její výskyt, vadu popsat a uvést, jak se projevuje.
6. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného odkladu, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní vadu bezplatně v přiměřeném termínu dohodnutém s objednatelem s ohledem na technologické možnosti. Na opravené vady poskytne zhotovitel záruku v délce 24 měsíců. Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně.
7. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k odstranění vady.
8. Uplatňování práv z odpovědnosti za vady a nároků z nich vyplývajících se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Ustanovení § 2106 odst. 3, § 2111, § 2112 a § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se na vztah založený touto smlouvou nepoužijí.
9. Oprávněnost reklamace objednatele v případech, kdy ji zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým posudkem, který zajistí objednatel. V případě, že reklamace byla uznána za oprávněnou, ponese zhotovitel náklady na jeho vyhotovení.

VI.
# Odpovědnost za škodu
1. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, způsobenou porušením povinností vyplývajících z této smlouvy nebo z obecně závazného právního předpisu.
2. Zhotovitel neodpovídá za škodu, která byla způsobena jinou osobou než zhotovitelem, pokud se nejedná o osobu pověřenou zhotovitelem, nesprávným nebo neadekvátním přístupem objednatele a v důsledku událostí vyšší moci.
3. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

VII.
Smluvní sankce
1. V případě, že bude zhotovitel prokazatelně z vlastní viny v prodlení s předáním díla či jeho části dle čl. III této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny (bez DPH) té části díla, které se prodlení týká, a to za každý započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení objednatele s provedením úhrady faktury, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se započetím odstranění vady dle čl. V odst. 6 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení lhůty k odstranění vad, které se projevily v záruční době, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši Pro případ neodstranění zhotovitelem uznaných, objednatele, řádně reklamovaných vad v dohodnutém termínu, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti.
6. Nárok na smluvní pokutu z prodlení nevznikne, pokud překážky vznikly na nárokující straně.

XII.
Ukončení smlouvy
1. Tato smlouva může být ukončena mj. dohodou smluvních stran či odstoupením od smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména, pokud zhotovitel:
1. nepředá objednateli řádně provedené dílo, nebo jeho část ve lhůtách stanovených v čl. III. této smlouvy,
2. dodá objednateli dílo, které nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo o kterých ho zhotovitel ujistil, případně dodá dílo s jinými vadami,
3. neodstraní vadu díla ve lhůtě dle čl. V odst. 6 této smlouvy.

VIII.
Závěrečná ujednání
1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace stavby bude dodržovat podmínky, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky stavby, za nichž se bude dílo realizovat.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
5. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
6. Pokud není v této Smlouvě uvedeno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou příslušnými platnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude objednatelem uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
8. Tato Smlouva je sepsaná ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
    a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
    o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:
 č. 1 - Cenová nabídka – položkový rozpočet stavby

V Olomouci dne …………	V Lipníku nad Bečvou dne ………….

Za objednatele:	Za zhotovitele:

…………………………………	…………………………………