I■IIIHIIII

2021002094

SMLOUVA O DÍLO

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,  
uzavřená mezi

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno: | **Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace** |
| Sídlo: | Kamenice 798/1 d, 625 00 Brno |
| Jednající: | MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka |
| Kontaktní osoba: | ......​.........​............​.........​................................ |
| IČO: | 00346292 |
| DIČ: | CZ00346292 |
| Zápis v OR: | Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245 |
| Bankovní spojení (číslo účtu): | MONETA Money Bank, a.s...​...​...​.......................... |

(dále jen ***„objednatel)***

|  |  |
| --- | --- |
| d  Jméno: | **CANDELA s.r.o.** |
| Sídlo. | Čechova 797/53, 664 51 Šlapanice |
| Jednající: | Tomáš Vychodil |
| Kontaktní osoba: | Tomáš Vychodil |
| IČO: | 45476021 |
| DIČ: | CZ45476021 |
| Zápis v OR: | KoS v Brně, oddíl C, vložka 4956 |
| Bankovní spojení (číslo účtu): | Komerční banka a.s., č.ú.:.​.......................... |

(dále jen ***„zhotovitel)***

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo, spočívající v rekonstrukci parkovacích ploch výjezdové základny objednatele v sídle zadavatele v Brně Bohunicích, a to způsobem a v rozsahu dle soupisu prací s výkazem výměr a s rozpočtem, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Součástí díla je rovněž ekologická likvidace demontovaných stavebních konstrukcí a suti, a průběžný a závěrečný úklid staveniště.
2. Při provádění díla se pak zhotovitel zavazuje postupovat tak, aby nebyl narušen provoz zdravotnického zařízení objednatele, umístěný v areálu objednatele podle čl. 1 této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě nejpozději do **3 měsíců** od účinnosti této smlouvy o dílo. Místem splnění závazku zhotovitele k provedení díla podle č. 1 této smlouvy se rozumí pracoviště objednatele v sídle zadavatele dle záhlaví této smlouvy.
4. Závazek zhotovitele k provedení díla v dohodnutém rozsahu se považuje za splněný dokončením všech prací spojených se zhotovením díla, předáním a převzetím díla formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami. Současně s dílem je zhotovitel povinen objednateli předat při jeho předání dokumenty potřebné k řádnému užívání díla. Objednatel přitom není povinen potvrdit zhotoviteli předávací protokol, zjistí-li se na předávaném díle vada, která brání řádnému užívání díla nebo více než 3 jiné vady a nedodělky.
5. Pro případ prodlení se splněním svého závazku podle č.l. 1 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla podle čl. 6 této smlouvy za každý započatý den prodlení. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody v plné výši.
6. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo podle čl. 1 této smlouvy cenu díla ve výši: **650 712,74,-** Kč bez DPH, tj. **787 362,42,-** Kč včetně DPH. Součástí této ceny jsou veškeré náklady zhotovitele, spojené se splněním závazku zhotovitele podle čl. 1 této smlouvy. Tato cena je cenou stanovenou podle rozpočtu, u kterého se zaručuje úplnost s tím, že tento rozpočet je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.
7. V případě stavebních prací nad rámec díla podle čl. 1 této smlouvy, které by byly mezi oběma stranami dohodnuty formou písemného dodatku ktéto smlouvě, se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli za tyto práce cenu stanovenou s využitím jednotkových cen dle přílohy č. 1, k této smlouvě, jinak ve výši ceny obvyklé.
8. Cena díla podle čl. 6 této smlouvy je splatná po splnění závazku zhotovitele k provedení díla způsobem podle čl. 4 této smlouvy ve lhůtě do 30-ti dnů od předložení jejího písemného vyúčtování (faktury/daňového dokladu). Faktura bude doručena elektronicky na email:

. Na faktuře musí být mimo jiné vždy uvedeno toto číslo veřejné zakázky, ke které se faktura vztahuje: **P20V00001233.**

1. Pro případ prodlení s úhradou ceny díla ve lhůtě podle čl. 5 této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle zákona.
2. Zhotovitel se zavazuje vést o provádění díla podle čl. 1 této smlouvy nejméně ve dvojím vyhotovení průběžnou písemnou dokumentaci (tzv. stavební deník), obsahující záznamy o všech skutečnostech důležitých pro plnění závazku zhotovitele podle této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich objemu, rozsahu a jakosti, a změny a odchylky od přílohy č. 1 ktéto smlouvě. Objednatel je oprávněn nahlížet do této dokumentace a připojovat k ní svoje průběžná stanoviska a vyjádření. Bude-li to zhotovitel v zápise do této dokumentace výslovně požadovat, je objednatel povinen připojit ktéto dokumentaci v určitém konkrétním případě svoje písemné stanovisko ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 3 dny.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit na svůj náklad provedení všech předepsaných a obvyklých měření a zkoušek. Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen alespoň tři dny předem vyzvat objednatele nebo jeho zástupce k provedení kontroly. Kontrolu je přitom třeba provést tak, aby nedošlo k narušení dohodnuté lhůty plnění. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole ve smyslu tohoto článku této smlouvy, je zhotovitel povinen na svůj náklad zakryté práce a konstrukce znovu odkrýt. Nevyužije-li objednatel výzvy zhotovitele k provedení kontroly podle tohoto článku této smlouvy, má se po marném uplynutí příslušné lhůty zato, že kontrola byla provedena.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo podle čl. 1 této smlouvy bude odpovídat tuzemským právním předpisům, technickým, hygienickým a jiným normám, a že bude mít ty vlastnosti, které jsou u děl tohoto druhu obvyklé. V tomto smyslu se zhotovitel zavazuje bezplatně odstraňovat vady, které se na dílo podle čl. 1 této smlouvy vyskytnou v době do 60 měsíců ode dne splnění závazku zhotovitele k provedení díla způsobem podle čl. 4 této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje rozhodovat o písemných reklamacích objednatele v období po dokončení díla písemně ve lhůtě do 10-ti dnů od jejich doručení, a ve stejné lhůtě nastoupit k odstranění vad z oprávněných reklamací, nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak.
6. Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se objednateli vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti díla soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.
7. Nepřikročí-li zhotovitel k odstranění vady ve lhůtě podle čl. 13 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklad zhotovitele.
8. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinností podle čl. 12 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 13 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý dne tohoto prodlení.
9. Zhotovitel je oprávněn provedení části díla zadat i jiné osobě, aniž tím je nějak dotčena jeho odpovědnost za dílo jako celek. Objednateli se vyhrazuje právo zakázat zhotoviteli zadání části díla osobě, s níž objednatel nesouhlasí, a s níž zhotovitel dosud neuzavřel příslušnou obchodně právní smlouvu, a zhotovitel se zavazuje tento zákaz respektovat. Za tímto účelem se zhotovitel zavazuje seznámit objednatele předem na jeho žádost s okruhem osob, s nimiž zhotovitel hodlá v tomto smyslu uzavřít příslušnou kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo. Pro případ porušení své povinnosti podle tohoto článku této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny díla podle čl. 5 této smlouvy.
10. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, bude-li zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy o více, než 2 týdny.
11. Zaplacením smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody v plné výši.
12. Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku.
13. Obě strany berou na vědomí, že dílo podle čl. 1 této smlouvy se dělí ze stavebně právního hlediska na dvě etapy jako dvě stavby s tím, že každá z těchto staveb splňuje příslušné stavebně právní podmínky pro svoji realizaci samostatně sama za sebe. Práva a povinnosti soukromoprávní povahy, které pro obě strany vyplývají z této smlouvy, nejsou touto okolností nijak dotčena.
14. Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany objednatele. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 26 této smlouvy. Objednatel přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.
15. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodu obou smluvních stran.
16. Zhotovitel uděluje objednateli z opatrnosti svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, v platném znění).
17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
18. Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Šlapanicích dne

V Brně dne

MUDr. Hana Albrechtová

Tomáš Vychodil jednatel **za zhotovitele**

ředitelka Zdravotnická záchranná služba za objednatele Jihomoravského kraje, p,o,

Kdmeruoe 798/1 d, 625 00 Brno

Příloha č. 1 - Soupis prací s výkazem výměr

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 00020052

**Stavba: ZZS JmK**

|  |  |
| --- | --- |
| KSO: | CC-CZ: |
| Místo: | Datum: 6. 4. 2020 |
| Zadavatel: | IČ:  DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |
| Projektant: | IČ:  DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |

Poznámka:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena bez DPH** | **650 712,74** |
| Sazba daně Základ daně  DPHzákladni 21,00% **650 712,74**  snížená 15,00% **0,00** | Výše daně  **136 649,68**  **0,00** |
| **Cena s DPH v CZK** | **787 362,42** |

**Projektant Zpracovatel**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: | Razítko |

**Objednavatel Zhotovitel**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: | Razítko |

**REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ**

Kód:

**Stavba:**

00020052

**ZZS JmK**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

6. 4. 2020

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

**01 Parkovací plocha**

650 712,74 787 362,42

650 712,74 787 362,42

krycí list soupisu prací

Stavba:

ZZS JmK

Objekt:

01 - Parkovací plocha

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum. 6. 4. 2020

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: lč:

DIČ:

Zpracovatel: lč:

DIČ:

Poznámka:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena bez DPH** | **650 712,74** |
| dph základní snížená | Základ daně Sazba daně Výše daně  650 712,74 21,00% 136 649,68  0,00 15,00% 0,00 |
| **Cena s DPH** | **v CZK 787 362,42** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektant** | **Zpracovatel** |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednavatel** | **Zhotovitel** |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS JmK

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt: | | |
| **01 - Parkovací plocha** | | 6. 4. 2020 |
| Místo:  Zadavatel:  Zhotovitel: | Datum:  Projektant:  Zpracovatel: |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady ze soupisu prací** |  | **650 712,74** |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 650 712,74 |
| 1 - Zemní práce |  | 268 410,00 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  | 84 274,00 |
| 5 - Komunikace pozemní |  | 228 070,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 12 000,00 |
| 997 - Přesun sutě |  | 26 711,10 |
| 998 - Přesun hmot |  | 31 247,64 |

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

6. 4. 2020

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZZS JmK

Objekt:

01 - Parkovací plocha

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

**Náklady soupisu celkem**

**650 712,74**

650 712,74

d HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce 268 410,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 112151011 | Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm | kus | 20,000 | 290,00 | 5 800,00 |
| 2 | K | 112151012 | Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm | kus | 8,000 | 320,00 | 2 560,00 |
| 3 | K | 113106241 | Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živicí stroině pl přes 200 m2 | m2 | 218,000 | 60,00 | 13 080,00 |
| 4 | K | 113107161 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm stroině pl ořeš 50 do 200 m2 | m2 | 218,000 | 30,00 | 6 540,00 |
| 5 | K | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 obiem do 500 m3 stroině | m3 | 380,000 | 190,00 | 72 200,00 |
| 6 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 | m3 | 380,000 | 50,00 | 19 000,00 |
| 7 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 380,000 | 68,00 | 25 840,00 |
| 8 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 684,000 | 150,00 | 102 600,00 |
| 9 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 380,000 | 18,00 | 6 840,00 |
| 10 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 930,000 | 15,00 | 13 950,00 |

p 3 Svislé a kompletní konstrukce 84 274,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | K | 338171123 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2.60 m se zabetonováním | kus | 60,000 | 250,00 | 15 000,00 |
| *12* | ***M*** | 55342243 | *sloupek plotový Pz 2500/48x1,5mm* | *kus* | 60,000 | *199,00* | *11 940,00* |
| *13* | ***M*** | *55342274* | *vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky* s *uchem 2500mm* | *kus* | *26,000* | *178,00* | *4 628,00* |
| 14 | K | 348401130 | Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m | m | 146,000 | 220,00 | 32120,00 |
| *15* | ***M*** | *31327515* | *pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2.5mm v 2000mm* | *m* | *146,000* | *89,00* | *12 994,00* |
| *16* | ***M*** | *15615300* | *drát kruhový Pz napínací D 2,80mm* | *m* | *438,000* | *5,00* | *2 190,00* |
| 17 | K | 348401320 | Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu | m | 146,000 | 30,00 | 4 380,00 |
| *18* | ***M*** | *31478001* | *drát ostnatý D 2mm* | *m* | *146,000* | *7.00* | *1 022,00* |

D 5 Komunikace pozemní 228 070,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm | m2 | 218,000 | 145,00 | 31 610,00 |
| 20 | K | 564931412 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm - finální vrstva | m2 | 712,000 | 58,00 | 41 296,00 |
| 21 | K | 564951413 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm | m2 | 712,000 | 86,00 | 61 232,00 |
| 22 | K | 564951413 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm | m2 | 712,000 | 86,00 | 61 232,00 |
| 23 | K | 584121112 | Osazení silničních dílců z ZB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy přes 200 m2 | m2 | 218,000 | 150,00 | 32 700,00 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 000,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | K | 966071711 | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| 25 | K | 966072811 | Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m | m | 3,000 | 200,00 | 600,00 |
| 26 | K | 979094441 | Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těženého | m2 | 218,000 | 50,00 | 10 900,00 |

D 997 Přesun sutě , , 26 711,10

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t 89,037  i | 300,00 | 26 711,10 |

p 998 Přesun hmot 31 247,64

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 694,392 | 45,00 | 31 247,64 |