DODATEK Č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 19/2016/OMM

uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

- Město Kopřivnice

Adresa: 		Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno:		Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM

IČ:			00298077

DIČ: 			CZ00298077

Bankovní spojení: 	ČS, a.s.,

Č.účtu : 		1767241349/0800

(dále jen „objednatel“)

- PAV trade s.r.o.

Adresa: 		Bezručova 990, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Zastoupeno:		p. Pavlem Hložkem , jednatelem

IČ: 			28567234

DIČ: 			CZ28567234

Bankovní spojení: 	MONETA Money Bank a.s.

Č. účtu: 		189978087/600

Zapsán v OR  vedeným u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 32339

(dále jen „zhotovitel“)

Akce :

„MŠ  Francouzská 1180, Kopřivnice -  rekonstrukce 4 přípravných kuchyněk a soc. zařízení pro zahradu “

### Smluvní strany se dohodly  na Dodatku č.2 ke SOD č. 19/2016/OMM uzavřené dne 30.06.2016.  Tímto dodatkem se upravuje čl. 3. Předmět díla odst.1. a  čl.4. Cena díla odst.1.

3. Předmět díla

1. Předmětem dodatku jsou objektivně nepředvídatelné dodávky a montáže :

- dodávka a montáž umývadel do  přípravných kuchyněk – doplňující požadavek KHS

- zajištění odvětrání na soc. zařízení pro zahradu a s tím související stavební úpravy – doplňující požadavek KHS

- oprava  nerovností na stávajících stěnách

- sádrokartonové podhledy v 1. NP z důvodu zakrytí rozvodů kanalizace

- dodávka  a montáž nového radiátoru na soc. zařízení dětí

- úprava elektroinstalace oproti návrhu v PD :  výměna svítidel v 1. NP z důvodu osazení SDK podhledů, osazení rozvaděče pro napojení nové elektroinstalace 4 přípravných kuchyněk a soc. zařízení pro zahradu a jeho napojení na hlavní rozvaděč v objektu MŠ

- skutečná výměra stavebních prací

Položkový rozpočet je přílohou č.1 tohoto dodatku.

4. Cena díla

Znění odstavce 1. se mění na :

Cena celkem bez DPH dle SOD 				   584 919,00      Kč

Práce mimo cenovou nabídku dle Dodatku č.1  		     74 677,68      Kč

Cena celkem bez DPH 					   659 596,68      Kč

21% DPH 							   138 515,31      Kč

Cena celkem včetně DPH 					   798 111,99      Kč

Cena prací je specifikována rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1  tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálů podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení.

Příloha:

1. položkový rozpočet  více a  méně prací

Za objednatele dne  :				     Za zhotovitele dne :

…..…….………………………         		    …….……………………………..

Ing. Kamil Žák  		Pavel Hložek

vedoucí  OMM                                        	      jednatel PAV trade s.r.o.