D o d a t e k  č. 2

ke

Smlouvě o dílo a o výkonu autorského dozoru ze dne 12.09.2017

Smluvní strany:

- Objednatel:	Město Dobruška

sídlo: nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 1721571/0100

IČ: 00274879,	DIČ: CZ00274879

zastoupený: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou

- na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Architektonické studio Hysek, spol. s r. o.

sídlo: Jiráskovo náměstí 1727/18, 326 00 Plzeň

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 2466000247/0100

IČ: 25201255, DIČ: CZ25201255

zastoupený: Ing. arch. Oldřichem Hyskem, jednatelem

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 7924

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a o výkonu autorského dozoru ze dne 12. 09. 2017:

I.

I.1. Výše uvedené smluvní strany konstatují, že dne 12.09.2017 spolu uzavřely Smlouvu o dílo a o výkonu autorského dozoru (dále jen „Smlouva“) na zpracování projektové dokumentace pro změnu technického řešení stavby „Sportovní hala v Dobrušce, Pulická ulice“ (dále jen "Stavba") a na výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, k níž následně dne 28.12.2018 uzavřely dodatek č. 1.

I.2. Smluvní strany tímto dodatkem č. 2 (dále jen „dodatek“) sjednávají změny Smlouvy, ve znění jejího dodatku č. 1, spočívající ve změně sjednaných podmínek výkonu autorského dozoru zhotovitelem, a to v rozsahu uvedeném v čl. II. tohoto dodatku.

II.

II.1.  Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 2.5. čl. II. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

2.5.  	Výkon autorského dozoru

2.5.1. 	Zhotovitel bude vykovávat autorský dozor při realizaci Stavby dle Upravené DPS zpracované zhotovitelem dle této smlouvy.

2.5.2. 	Výkon autorského dozoru bude zahrnovat tyto činnosti zhotovitele:

2.5.2.1. kontrola dodržování projektové dokumentace při realizaci Stavby,

2.5.2.2. účast na kontrolních dnech Stavby a na případných mimořádných jednáních svolaných

objednatelem nebo dodavatelem Stavby, účast na kontrolních prohlídkách Stavby (včetně závěrečné) prováděných stavebním úřadem,

2.5.2.3. podávání vysvětlení projektové dokumentace potřebných pro plynulost výstavby,

2.5.2.4. podávání vysvětlení potřebných pro vypracování výrobní a dílenské dokumentace  dodavatelem Stavby, kontrola, připomínkování a odsouhlasení této dokumentace,

2.5.2.5. vydávání odborných stanovisek k požadavkům účastníků výstavby Stavby,

2.5.2.6. vyjadřování se ke změnám projektové dokumentace vyvolaným průběhem výstavby  nebo navrženým dodavatelem Stavby či objednatelem

2.5.2.7. vyjadřování se k požadavkům dodavatele Stavby na zvýšení rozsahu prací, dodávek a služeb či na záměnu materiálů,

2.5.2.8. operativní zpracování drobných úprav a změn projektové dokumentace, zpracování potřebných detailů řešení Stavby,

2.5.2.9. provádění zápisů do stavebního deníku vedeného dodavatelem Stavby o svých zjištěních a závěrech a poskytování vyjádření na kontrolních dnech,

2.5.2.10. v případě nutnosti neprodlené informování objednatele o všech zjištěných závažných okolnostech souvisejících s prováděním Stavby,

2.5.2.11.  účast při předání a převzetí Stavby mezi objednatelem a dodavatelem Stavby.

2.5.3. Autorský dozor bude zhotovitelem vykováván v tomto rozsahu a za těchto podmínek:

- účast na kontrolních dnech Stavby:

zhotovitel se bude účastnit těch kontrolních dnů Stavby, na nichž bude objednatel jeho účast požadovat, a to vždy na základě předchozí výzvy zástupce objednatele ve věcech plnění této smlouvy. K účasti na příslušném kontrolním dnu Stavby bude zhotovitel vyzván nejméně týden předem emailem zaslaným zástupci zhotovitele ve věcech plnění této smlouvy či v rámci zápisu z kontrolního dne Stavby, jehož se zhotovitel zúčastnil;

- zhotovitel bude objednatelem vyzván k účasti vždy alespoň na 1 kontrolním dnu v každém kalendářním měsíci výstavby Stavby;

- v rámci účasti na kontrolním dnu Stavby a sjednané ceny za tuto účast zhotovitel vykoná všechny potřebné činnosti autorského dozoru, jejichž provedení je v rámci příslušného kontrolního dnu na místě možné;

- účast na mimořádných jednáních a na kontrolních prohlídkách Stavby:

- zhotovitel se bude účastnit těch mimořádných jednání svolaných objednatelem nebo  dodavatelem Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, na nichž bude objednatel jeho účast požadovat, a to vždy na základě předchozí výzvy zástupce objednatele ve věcech plnění této smlouvy. K účasti bude zhotovitel vyzván nejméně týden předem emailem zaslaným zástupci zhotovitele ve věcech plnění této smlouvy;

- v rámci účasti na mimořádném jednání či kontrolní prohlídce Stavby a sjednané ceny za tuto účast zhotovitel vykoná všechny potřebné činnosti autorského dozoru, jejichž provedení je v rámci příslušné kontrolní prohlídky stavby či mimořádného jednání na místě možné;

- výkon ostatních činností autorského dozoru:

- ostatní činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vykonávat na základě a v rozsahu jednotlivých písemných požadavků zástupce objednatele ve věcech plnění této smlouvy zasílaných emailem zástupci zhotovitele ve věcech plnění této smlouvy, v nichž bude vždy specifikována objednatelem požadovaná činnost.

Celkový rozsah výkonu autorského dozoru zhotovitelem je přitom omezen jeho maximálně přípustnou celkovou cenou uvedenou v odst. 3.3. čl. III. této smlouvy. Bude-li to však objednatel požadovat, je zhotovitel povinen přistoupit na zvýšení maximálního rozsahu, resp.  maximálně přípustné celkové ceny autorského dozoru, a to při zachování všech ostatních sjednaných podmínek jeho výkonu. Případné zvýšení bude sjednáno formou písemného dodatku k této smlouvě.

2.5.4.  Výkaz vykonaných činností autorského dozoru

Zhotovitel vždy nejpozději do 5 dnů po skončení každého kalendářního měsíce předá zástupci objednatele ve věcech plnění této smlouvy k odsouhlasení písemný výkaz činností autorského dozoru vykonaných zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci, v němž musí být zejména uveden počet účastí zhotovitele na kontrolních dnech Stavby, na případných mimořádných jednáních a na kontrolních prohlídkách Stavby a dále ostatní zhotovitelem vykonané činnosti autorského dozoru včetně jejich hodinového rozsahu. Zástupce objednatele výkaz odsouhlasí svým podpisem na jeho dvou vyhotoveních nebo k němu sdělí zhotoviteli své připomínky, a vždy to nejpozději do 5 dnů po jejím předložení zhotovitelem. Odsouhlasený měsíční výkaz je podkladem pro měsíční fakturaci ceny za výkon autorského dozoru zhotovitelem dle odst. 3.7. čl. III. této smlouvy.

II.2. Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 3.3. čl. III. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

3.3. Smluvní strany sjednávají podle zák. č. 526/1990  Sb., o cenách, v platném znění, ceny za výkon autorského dozoru zhotovitelem takto:

3.3.1. cena za účast zhotovitele na kontrolním dnu Stavby,

na kontrolní prohlídce Stavby či na mimořádném jednání

ve smyslu 2.5.2.2. čl. II. této smlouvy 		            8.600 Kč  bez  DPH za každou účast

3.3.2. cena za výkon ostatních činností:                          600 Kč  bez  DPH za 1 hodinu činnosti.

Celková cena za výkon autorského dozoru dle této smlouvy nesmí přesáhnout 700.000 Kč bez DPH.

Shora sjednané jednotkové ceny jsou cenami pevnými a zahrnují veškeré náklady zhotovitele na výkon autorského dozoru, a to včetně nákladů na dopravu a nákladů na reprografické práce související s případnými projekčními pracemi prováděnými zhotovitelem v rámci výkonu autorského dozoru, náhradu za ztrátu času a přiměřený zisk zhotovitele. Sjednaná cena za účast na kontrolním dnu Stavby, kontrolní prohlídce Stavby či mimořádném jednání (dále také jen „jednání“) je cenou konečnou a neměnnou bez ohledu na dobu trvání příslušného jednání a zahrnuje kromě vlastní účasti zhotovitele na příslušném jednání výkon všech činností autorského dozoru zhotovitelem v rámci příslušného jednání bez ohledu na jejich časový rozsah a náročnost.

II.3. Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 3.7. čl. III. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

3.7. Cena za výkon autorského dozoru bude objednatelem zhotoviteli hrazena měsíčně, a to vždy za činnosti vykonané zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci. Po skončení každého kalendářního měsíce zhotovitel předloží objednateli fakturu vystavenou na cenu za činnosti autorského dozoru vykonané zhotovitelem v příslušném měsíci určenou na základě jednotkových cen uvedených v odst. 3.3. tohoto článku smlouvy. Přílohou faktury bude zástupcem objednatele odsouhlasený výkaz vykonaných činností autorského dozoru za příslušný měsíc ve smyslu odst. 2.5.4. čl. II. této smlouvy.

II.4. 	Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 4.3. čl. III. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

4.3. Autorský dozor dle této smlouvy bude zhotovitel vykonávat po celu dobu realizace Stavby až do její kolaudace.

II.5. Smluvní strany se dohodly, že stávající znění písm. b) odst. 5.9. čl. V. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

b) objednatelem požadované úkony autorského dozoru je zhotovitel povinen vykonat vždy bez zbytečného odkladu po obdržení příslušného požadavku objednatele tak, aby byla zachována plynulost výstavby Stavby a nedošlo k ohrožení objednatelem sjednaného termínu dokončení Stavby.

II.6.  Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 5.10. čl. V. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

5.10. Objednatel zhotoviteli oznámí pravidelný termín konání kontrolních dnů Stavby dohodnutý s dodavatelem Stavby.

II.7.  Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 9.4. čl. IX. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

9.4. Pokud se zhotovitel nezúčastní kontrolního dne Stavby, mimořádného jednání či kontrolní prohlídky Stavby, ačkoliv byl k účasti na nich objednatelem řádně vyzván, či neposkytne-li objednateli bez zbytečného odkladu jiný požadovaný výkon autorského dozoru, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový případ.

III.

III.1. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na právní povahu objednatele a obsah tohoto dodatku podléhá tento dodatek uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany s uveřejněním  tohoto dodatku v registru smluv souhlasí a sjednávají, že jeho uveřejnění zajistí objednatel.

III.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

III.3. Smluvní strany sjednávají, že dle cenových ujednání sjednaných v tomto dodatku bude určena a objednatelem zhotoviteli uhrazena cena i za činnosti autorského dozoru vykonané zhotovitelem v období od 16.3.2021 do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku. Cena za tyto činnosti bude zhotovitelem objednateli vyúčtována společně s cenou za činnosti autorského dozoru vykonané zhotovitelem v měsíci dubnu 2021. Přílohou faktury zhotovitele za měsíc duben 2021 tak bude i výkaz činností vykonaných v příslušném období před nabytím účinnosti tohoto dodatku. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění u těchto činností je 30.4.2021.

III.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s právní silou originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou.

III.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

III.6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 19.4. 2021.

V Dobrušce dne …………….					V Plzni dne ………….

Za objednatele:						                Za zhotovitele:

______________________________			         ________________________________

Ing. Petr Lžíčař	    		    	                    Ing. arch. Oldřich Hysek

starosta                   					         jednatel