| INFORMACE O ZMĚNĚ |  | POŘADOVÉ Č. 004 |
| --- | --- | --- |
| ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel DATUM: 08.02.2021 ADRESÁT: Objednatel |  |  |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Venkovní žaluzie 4.NP REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora |  |  |
| POPIS ZMĚNY A DŮVODY: Na základě požadavku ředitele FÚ Trutnov bude provedena montáž venkovních žaluzií. Plánované interiérové žaluzie budou odečteny. |  |  |
| VLIV NA CENU: - 3 532,20 Kč bez DPH | ČASOVÉ VLIVY: Časový vliv na dílčí termíny: Nejsou Časový vliv na termín dokončení Díla: Nejsou |  |
| VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE : S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. DNE:_________________________ JMÉNO PODPIS:_________________________ |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. DNE:_________________________ JMÉNO PODPIS:_________________________ |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR : S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. DNE:_________________________ JMÉNO PODPIS:_________________________ |  |  |