DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

(dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“))

Smluvní strany:

- Technická univerzita v Liberci

Se sídlem v: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: XXXXX

Účet číslo: XXXXX

Zastoupena: XXXXX

Osoba odpovědná za smluvní vztah: XXXXX

Interní číslo smlouvy: 21/9615/015

(dále jen jako „kupující“)

a

- Název/Firma: AJAX CZ s.r.o.

Se sídlem v: 28. října 9, 264 01 Sedlčany

Zapsaná: v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C157331

IČ: 28977653

DIČ: CZ28977653

Bankovní spojení: XXXXX

Účet číslo: XXXXX

Zastoupena:XXXXX

Plátce DPH: Ano

(dále jen jako „prodávající“)

mezi sebou v rámci programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, projektu Infrastrukturní zajištění nových studijních programů na TUL, registrační číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013357, a v rámci veřejné zakázky 015_Ve_ERDF2_Dílenský nábytek_IIFM_008 uzavřeli kupní smlouvu dne 18.2.2021 (dále jen „smlouva“). Smlouva byla uveřejněna v registru smluv dne 18.2.2021.

Předmět dodatku

V čl. III Smlouvy, Termín plnění se prodávající zavázal dodat předmět plnění do 60 dní ode dne účinnosti smlouvy, tj. do 19.4.2021.

Z důvodu pandemie spojené s onemocněním COVID-19, kdy jsou zpožděny dodávky ne vinou prodávajícího se smluvní strany domluvily na prodloužení termínu plnění do 14.5.2021.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve dvou rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

| Razítko a podpis prodávajícího …………………………………………. XXXXX V Sedlčanech dne 19.4.2021 | Razítko a podpis kupujícího …………………………………………… XXXXX V Liberci dne 21.4.2021 |
| --- | --- |