# Objednávka - Smlouva o dílo                              043/17/SÚ

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

# I. Smluvní strany

# Objednatel:                                                                     	            Zhotovitel:

| Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace, se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01 Jednající: Ing. Pavlas Zdeněk, ředitelem organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001 | Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. Sídlo firmy: Na Vlečce 177 360 01 Otovice |
| --- | --- |
| IČ 70947023 DIČ CZ 70947023 | IČ 26402068 DIČ CZ26402068 |

# II. Předmět plnění

| Kvalitativní určení: | Množství | III. Cena |
| --- | --- | --- |
| Objednáváme u Vás: zajištění „Strojního čištění a sekání trávy na Cyklostezce Ohře I (úsek Chocovice-Loket), dle přílohy, která je součástí objednávky. Činnost bude provedena ve třech termínech v období květen - říjen 2017 (termín může být po vzájemné dohodě upraven dle klimatických podmínek). Cena za 1x soubor plnění činí 81 913,44 vč. DPH. Specifikace jednotlivých úseků je uvedena v "Plánu údržby cyklostezky Ohře v úseku Chocovice – Loket". Zhotovitel zajistí dopravně inženýrské opatření. | 3 x 48 444,00 m2 – strojní sekání 3 x 41 632,80 m2 – strojní čištění 3 x 1 280,00 m2 – ruční sekání 3 x ruční sběr odpadků (soubor) | 245 740,32 Kč vč. DPH |

| IV. Doba plnění do 31. 10. 2017 | V. Místo plnění Cyklostezka Ohře I Chocovice-Loket | VI. Doprava dodavatelem | VII. Záruka a sankce Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 24 měsíců. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 50 % z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat |
| --- | --- | --- | --- |

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele: Za zhotovitele: Ing. Pavlas Zdeněk Bc. Josef Vacula, vedoucí střediska Cheb - Hazlov Ředitel organizace Ing. Jiří Blažek, vedoucí obchodního oddělení V Sokolově, dne 9.3.2017 .Razítko a podpis V Otovicích, dne 3.3.2017 Razítko a podpis