Smlouva o dílo číslo  19/2021

( VZ0110966 )

uzavřená podle §2586 a násl., zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění mezi níže uvedenými stranami na zhotovení projektové dokumentace, vč. výkonu autorského dozoru na jednotlivých akcích dle specifikace této smlouvy a za podmínek dále uvedených.

I.

Smluvní strany

Objednatel :	Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

580 23 , Havlíčkův Brod , Rozkošská 2322

Za kterou jedná : Mgr. Markéta Holubová , ředitelka nemocnice

IČO : 00179230

DIČ : CZ00179230

Bankovní spojení : ČNB , pobočka Hradec Králové

Číslo účtu :

Pověřen jednáním ve věcech technických :

tel:                   , mob.:

e-mail:

tel:                   , mob. :

e-mail:

tel:                   , mob. :

e-mail:

tel:                   , mob.  :

e-mail:

tel:                    , mob.

e-mail:

Pověřen jednáním ve věcech provozních :

tel:                    , mob.:

e-mail:

tel:

e-mail:

Pověřen jednáním ve věcech smluvních :

tel:                    , mob.:

e-mail:

a

Zhotovitel :	ERPLAN . s.r.o.

580 01 , Havlíčkův Brod , U Borové 69

Za kterou jedná : Ing. Dušan Lošonský , jednatel společnosti

IČO : 080 82 308

DIČ : CZ 080 82 308

Bankovní spojení : ČSOB , a.s.

Číslo účtu :

Pověřen jednáním ve věcech technických :

mob. :

e-mail :

Pověřen jednáním ve věcech smluvních :

mob. :

e-mail :

II.

Předmět díla

1.	Za podmínek sjednaných touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo, kterým je zhotovení projektové dokumentace, vč. výkonu autorského dozoru na jednotlivých akcích pro Psychiatrickou nemocnici Havlíčkův Brod.

Objednatel se zavazuje celé řádně a bezvadně dokončené dílo převzít a uhradit za něj zhotoviteli smluvenou cenu.

2. Projektová dokumentace bude vypracovaná v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o

dokumentaci staveb podle její přílohy č. 6 „Rozsah a obsah dokumentace pro provádění

stavby“.

Součástí dokumentace bude potřebné zaměření současného stavu, soupis prací s výkazem

výměr a kontrolní rozpočet s předpokládanou celkovou cenou prací.

Projektová dokumentace bude vypracovaná v souladu s platnými zákony, vyhláškami a

českými technickými normami přejímajícími evropské normy.

Součástí této zakázky je výkon autorského dozoru projektanta nad souladem prováděné stavby

s projektovou dokumentací.

Zhotovená projektová dokumentace bude využita pro vydání stavebního povolení, zadání

veřejné zakázky a následně provedení stavby.

3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení nebo zajištění následujících úkonů a k

jejich následnému předání objednateli:

- Zhotovení projektové dokumentace – jednoho nebo obou samostatných projektů (6 paré listinné dokumentace a 1 elektronické dokumentace na CD včetně soupisu prací s výkazem výměr za každý samostatný projekt).

Formát předávané projektové dokumentace v digitální podobě:

výkresy:  *.dwg, a *.pdf;

texty:  *.doc a *.pdf,

rozpočty:  *.xls a *.pdf.

b) Součástí dodávky jednotlivých projektů bude i dokladová část obsahující kladná

vyjádření nebo rozhodnutí všech účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy,

potřebná pro územní řízení, vyřízení stavebního povolení, nebo ohlášení provedení

stavby.

c) Zhotovitel bude respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy, jejich vyjádření

nebo rozhodnutí a všechny jejich požadavky zapracuje do projektové dokumentace.

d) Zhotovitel si zajistí na svůj náklad veškeré nezbytné průzkumy, měření a posudky

potřebné k dokončení kompletní projektové dokumentace.

e) Výkonu autorského dozoru projektanta nad souladem prováděné stavby s projektovou

dokumentací jednotlivých akcí.

III.

Doba plnění

| Pořadové číslo | Název akce | Konečný termín zhotovení kompletní projektové dokumentace včetně dokladové části |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projektová dokumentace „Centrální sklady, truhlářská a natěračská dílna, sklad nářadí a laviček, čalounická dílna v objektu bývalé prádelny a oddělení L na parc. č. 1061 a 4973“ | do 30.04.2022 |
| 2. | Projektová dokumentace „Nástavba terasy nad částí objektu pavilonu číslo 8 “ | do 30.04.2022 |

1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění činností dle předmětu této smlouvy bude respektovat

požadavky a zadání objednatele.

2. Podkladem pro provedení díla je zadávací dokumentace, prohlídka místa projektově řešených

staveb (stavebních prací) a konzultace s pověřenými pracovníky objednatele. V průběhu

projektových prací je zhotovitel povinen projednat navržené technické řešení s pověřenými

pracovníky objednatele. Případné připomínky je zhotovitel povinen zapracovat do

prováděného díla, aniž by se tím zvyšovala cena díla.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti v rozsahu článku III. této smlouvy v těchto

termínech:

- zhotovení projektové dokumentace – jednoho nebo obou samostatných projektů pro

Psychiatrickou nemocnici, viz. tabulka – čl. III.

- předání soupisu prací s výkazem výměr a kontrolních rozpočtů proběhne souběžně

s předáním projektové dokumentace  viz. termíny v tabulce – čl. III.

- autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s projektovou dokumentací bude

občasný, podle potřeby. Předpokládaná četnost účasti na kontrolních dnech jedenkrát

měsíčně, případně na vyžádání objednatele. Výkon autorského dozoru bude vždy zaznamenán

ve stavebním deníku spolu s případně zjištěnými nesoulady či nedostatky. Zhotovitel bude o

době realizace stavby objednatelem informován.

4. Objednatel se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby zhotovitel mohl činnosti v rozsahu

článku III. této smlouvy řádně a včas splnit, a za uvedené činnosti zaplatit zhotoviteli

sjednanou cenu.

5. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 21 dní po obdržení zhotovené projektové dokumentace na

ověření, zda bylo řádně splněno - provedení kontroly díla (projektové dokumentace). Zjištěné

zjevné vady je zhotovitel povinen bezplatně a neprodleně, nejpozději do 21 dnů od jejich

uplatnění, odstranit. Fakturu může objednatel vystavit nejdříve po uplynutí této 21-ti

denní lhůty na provedení kontroly díla, nebyl-li v této lhůtě objednatelem uplatněn

požadavek na odstranění zjevných vad, nebo po protokolárním převzetí díla bez zjevných vad.

IV.

Cena díla

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu za dílo v rozsahu článku II. této smlouvy ve výši dle

jednotlivých projektů na základě výsledku VZMR.

2. Projektová dokumentace bude realizována a uhrazena za jednotlivé projektové dokumentace

po předání kompletní projektové dokumentace bez zjevných vad objednateli.

3. Autorský dozor bude prováděn po dobu stavební realizace jednotlivých akcí a bude uhrazen

samostatně za každou stavebně ukončenou akci.

4. DPH k ceně díla uvedené v tabulce tohoto článku, bude zhotovitel účtovat v souladu

s obecně závaznými předpisy o DPH platnými v čase fakturace.

| Pořad. číslo | Položka | Cena za projektovou dokumentaci Kč bez DPH / DPH / Kč s DPH | Cena za autorský dozor Kč bez DPH / DPH / Kč s DPH | Cena celkem (PD + AD) Cena zadaná v nabídce Kč bez DPH / DPH / Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektová dokumentace „Centrální sklady, truhlářská a natěračská dílna, sklad nářadí a laviček, čalounická dílna v objektu bývalé prádelny a oddělení L na parc. č. 1061 a 4973“ | 518.000,- 108.780,- 626.780,- | 12.000,- 2.520,- 14.520,- | 530.000,- 111.300,- 641.300,- |
| 2. | Projektová dokumentace „Nástavba terasy nad částí objektu pavilonu číslo 8 “ | 151.000,- 31.710,- 182.710,- | 7.000,- 1.470,- 8.470,- | 158.000,- 33.180.- 191.180,- |

V.

Platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se zhotoviteli za celé řádně a bezvadně provedené dílo zaplatit.

- Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

3.	Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli na základě vystavené faktury, odsouhlasené technickým dozorem objednatele.

4.	Faktury musí odpovídat svou povahou pojmu účetního dokladu podle § 11 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a splňovat náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, nejpozději však do 10 dnů pracovních dnů ode dne, kdy ji prokazatelně obdržel. Toto oznámení o vrácení může být učiněno i elektronickou poštou nebo faxem.  V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.

Faktury budou předloženy na každou část samostatně .

Faktura bude zasílána pouze elektronicky na e-mailovou adresu:

5.	Splatnost faktury se stanoví do 30 dnů ode dne doručení oprávněné faktury do sídla objednatele Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Veškeré platby budou probíhat výhradně v CZK  a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

6.	Objednatel je oprávněn fakturované částky započíst proti splatným smluvním pokutám, úrokům z prodlení, úhradám způsobených škod, nákladům a službám objednatele vyvolaných činností zhotovitele.

VI.

Odpovědnost a záruka na dílo a smluvní pokuty

1.  Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím

zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace.

2.  Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

3.  Odpovědnost za skryté vady projektové dokumentace se stanovuje na pět let od převzetí

stavby realizované podle projektové dokumentace. Zjištěné skryté vady je zhotovitel povinen

neprodleně, nejpozději do 14 dnů od jejich uplatnění, bezplatně odstranit.

4.  Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní

pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení až do dne jejich odstranění. Smluvní

pokuta je splatná do 14 dní od doručení výzvy k její úhradě zhotoviteli. Sjednaná smluvní

pokuta nemá vliv na případnou odpovědnost zhotovitele k náhradě škody.

5.  Záruka za jakost díla se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí stavby realizované podle

projektové dokumentace. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu

požadované vlastnosti dle příslušných obecně závazných předpisů a technických norem

platných v době jeho zhotovení. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při

následné realizaci stavby na základě zhotovitelem vypracované projektové dokumentace,

pokud by její příčinou byly vady ve stavební dokumentaci.

6. Smluvní strany sjednávají pro případ porušení smluvené povinnosti zhotovitele předat

projektovou dokumentaci včetně soupisu prací s výkazem výměr a kontrolní rozpočet každé

jednotlivé akce v dohodnutém termínu podle článku III. této smlouvy smluvní pokutu ve výši

1000,- Kč  za každý započatý den prodlení.

VII.

Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o průběhu činností zajišťovaných touto

smlouvou.

2. Zhotovitel bude při provádění činností podle čl. II. této smlouvy postupovat s odbornou péčí.

Svoji činnost bude zhotovitel vykonávat v souladu se zájmy objednatele a podle pokynů a

zápisů jeho touto smlouvou pověřených pracovníků.

3. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

Specializované činnosti je zhotovitel oprávněn nechat zpracovat třetí osobou jako

subdodavatelem. Za odbornost a provedenou práci subdodavatele odpovídá zhotovitel v plném

rozsahu.

4. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud by zhotovitel porušil smlouvu

podstatným způsobem.

5. Vlastnické právo k předmětu díla podle této smlouvy nabývá objednatel protokolárním

převzetím díla bez zjevných vad.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1.  Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit třetí osobě jakékoliv své

pohledávky za objednatelem vyplývající z této smlouvy.

2.  Ujednání této smlouvy lze změnit, doplnit nebo vypustit pouze písemným, pořadově

očíslovaným dodatkem této smlouvy, uzavřeným oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Ostatní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

- Zástupci smluvních stran uzavírající tuto smlouvou prohlašují, že jsou osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

- Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé je originálem a z nichž jedno vyhotovení obdržel objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod je

státní příspěvkovou organizací. Může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části

či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to

např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v

registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv nebo postupy podle zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo v rámci projektu státu otevřená

data. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí.

Objednatel:	Zhotovitel:

V Havlíčkově Brodě dne 20.04.2021	V Havlíčkově Brodě  21.04.2021

……………………………………….                                ………………………………………….

Mgr. Markéta Holubová                                                         Ing. Dušan Lošonský

ředitelka nemocnice                                                                 jednatel společnosti