OBJEDNÁVKA

Číslo jednací	: ZŠ – Bul – 274/2021

Objednatel

Název		: Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Sídlo		: Bulharská 1532, Ostrava – Poruba 708 00

IČO		: 62348337

DIČ		: CZ62348337

Zastoupená	: Ing. Alešem Kazickým – ředitel školy

Dodavatel

Název		: Architekti A90 s.r.o.

Sídlo		: Jeníčkova 392/3, Horní Heršpice, 619 00 Brno

IČO:		: 28318307

DIČ		: CZ28318307

Zastoupená	: Ing. arch. Liborem Novákem - jednatelem

Objednáváme výkon občasného autorského dozoru pro akci: „ Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ Bulharská v Ostravě – Porubě".

Předpoklad cca 8 kontrolních dní – KD. Bude fakturováno dle skutečných účastí na KD.

Dohodnutá cena ze 1 KD		:   6.720,- Kč + DPH 21%

Předpokládaná cena celkem za 8 KD	: 53.760,- Kč + DPH 21%

Úprava PD dle požadavku investora 	:   1.000,- Kč + DPH 21%

Předpokládaná cena pak bude činit	:  54 760,- Kč + DPH 21%, tj. 66.259,60 Kč

Práce budou provedeny do 30.9.2021.

Úhrada bude provedena po převzetí prací a obdržení vaší faktury.

V Ostravě dne 22.4.2021

………………………………………………………..

Za objednatele – ředitel

Ing. Aleš Kazický