

MZE-24891/2021-11153

dms_carovy_kod

mze000020354020

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií  Číslo útvaru: 11150  VÁŠ DOPIS ZN.:  ZE DNE:  SPISOVÁ ZN.: 74VD15544/2018-11153  NAŠE ČJ.: MZE-24891/2021-11153  VYŘIZUJE: Bc. Petra Honsová  Telefon: 221811019  E-MAIL: Petra.Honsova@mze.cz  ID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.  Vážený pan  xxx  Za Brumlovkou 266/2  Michle  140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 26. 4. 2021

**Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500135381 k 524\_PZ\_PRAIS\_II\_2020\_IZR\_Redesign\_fazeII\_(Z30435)**

Vážený pane xxx,

dovoluji si Vás tímto informovat o prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500135381

k 524\_PZ\_PRAIS\_II\_2020\_IZR\_Redesign\_fazeII\_(Z30435) na nový termín a to do 15.06.2021.

Důvodem je potřeba dokončení dílčího plnění u části Dotace a EPP a následného detailního testování těchto částí objednatelem.

Ostatní části jsou nasazené do produkce nebo se připravuje nasazení dle původního

termínu do 28. 04. 2021. V mezičase budou vyřizovány akceptační scénáře.

Termín do 15. 06. 2021 byl stanoven se souhlasem garanta IZR.

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ing. Oleg Blaško  ředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: