MZE-23693/2021-11153

mze000020337449

MZE-23693/2021-11153

mze000020337449

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 11150 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: 74VD15544/2018-11153 NAŠE ČJ.: MZE-23693/2021-11153 VYŘIZUJE: Bc. Petra Honsová Telefon: 221811019 E-MAIL: Petra.Honsova@mze.cz ID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 21. 4. 2021

Prodloužení termínu dodání objednávky č. 2020002 k PZ_570_PRAIS_II_2020_MZK_upravaWS_(Z30075)

Vážený pane xxx,

oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 2020002 k PZ_570_PRAIS_II_2020_MZK_upravaWS_(Z30075).

Nový termín: do 15. 06. 2021

Zdůvodnění:

Došlo k souběhu prací s externími subjekty SZIF a SVS ČR, proto po dohodě s MZe bylo připraveno řízené rozvolnění harmonogramu plnění ze strany Objednatele tak, aby obě strany měly dostatek času na všechny součásti plnění. Prodloužení je odsouhlaseno garanty aplikace.

S pozdravem

| %%%el_podpis%%% |  |
| --- | --- |
| Ing. Oleg Blaško ředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: