Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML 74/006/2021

Realizace „Stavební úpravy výstavních sálů ve 4. NP budovy NZM Praha II“

Smluvní strany

Objednatel:		Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

státní příspěvková organizace

Se sídlem:		Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

IČO: 			75075741

DIČ: 			CZ75075741

Bankovní spojení: 	xxx

Číslo účtu: 		xxx

Zastoupený:		xxx

Osoba pověřená jednat za objednatele ve věcech naplňování této smlouvy: xxx

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:	 	PKbau s.r.o.

Se sídlem: 		Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

IČO: 			08757127

DIČ: 			CZ08757127

Zastoupený: 		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, vložka C,

spisová značka 45022

Bankovní spojení: 	xxx

Číslo účtu: 		xxx

(dále jen "zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále jen jako „smluvní strany“)

- Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 15. 3. 2021 Smlouvu o dílo č. SML 74/006/2021, (dále jen „Smlouva“) s účinností 15. 3. 2021. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a včas pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající ve stavebních úpravách 2 výstavních sálů umístěných ve 4. NP (3. patro) budovy Národního zemědělského muzea (NZM), pobočka Praha, Kostelní 44, 170 00 Praha 7, to vše dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované obchodní společností „M plus“ spol. s.r.o., IČO: 430 01 432, se sídlem Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 Praha 7.

- Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě

(dále jen „Dodatek č. 1“),

kterým se Smlouva mění a doplňuje, tak jak následuje.

- Změny Smlouvy

- Předmět Smlouvy uvedený v čl. II. Smlouvy se rozšiřuje o níže uvedené dodatečné dodávky, služby a stavební práce, které jsou specifikovány v oboustranně odsouhlaseném změnovém listu (dále jen „ZL“) č. 001, a to:

- Úpravy realizovaných předstěn a elektroinstalace

jež tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Celková cena díla uvedená v čl. III odst. 1 Smlouvy 5.998.000,- Kč bez DPH se navyšuje o částku 290.747,18 Kč bez DPH, která představuje cenu dodatečných prací (víceprací). Cenová kalkulace částky představující navýšení celkové ceny díla je přílohou ZL č. 001.  Pro přehlednost smluvní strany uvádějí následující:

Celková cena díla se upravuje takto:

Celková cena celkem bez DPH tak činí ………………………………….. 6.288.747,18 Kč

DPH 21 %	 ……………………………………………………………..…………… 1.320.636,91 Kč

Cena celkem včetně DPH ………………………………….…………..……… 7.609.384,09 Kč

- Nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 je oboustranně odsouhlasený ZL č. 001 vč. cenové kalkulace (položkový rozpočet) víceprací.

- Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.

- Ustanovení Smlouvy, které nepodléhají změnám uvedeným v čl. II. (Změny Smlouvy) tohoto Dodatku č. 1 zůstávají nedotčeny.

- Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv, které by se uzavřením Dodatku  č. 1 vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

- Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 – Změnový listy ZL č. 001 vč. cenové kalkulace (položkový rozpočet)

V Praze  dne ........................                	V Praze dne ……………………………

Objednatel:	 Zhotovitel:

...........................................................	...........................................

Národní zemědělské muzeum s. p. o.	           PKbau s. r. o.