DODATEK Č.l SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník")

mezi smluvními stranami

Organizace:	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek,

Komenského 86

sídlo:	Komenského 86, 397 11 Písek

IČO:	00511382

DIČ:	CZ00511382

číslo účtu:	16030271/0100

jednající prostřednictvím:	Ing. Zuzany Sýbkové, ředitelky školy

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel")

a

společnost:	KOČÍ a.s.

sídlo:	K Lipám 132, 397 01 Písek

IČO:	46683046

DIČ:	CZ46683046

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B536

číslo účtu:	Oberbank AG - 7300003109/8040

bankovní spojení:	ČSOB - 281313256/0300

jednající prostřednictvím:	Ing. Tomáš Kočí - člen správní	rady

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel")

Název akce (označení prováděného díla):

„Zastřešení stávající zpevněné plochy a nástavba stávajícího objektu dílen" Místo stavby: Samoty 2124

Výše uvedená smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňuje takto:

II.

Předmět díla a místo plnění

Na konec článku se doplňuje nový odstavec č. 10 v tomto znění:

„10. Zhotovitel se taktéž zavazuje provést pro Objednatele práce v rozsahu dle změnových listů v příloze č.l, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č.l."

IV.

Cena díla

Odstavec č. 1 článku se ruší a je nahrazen novým v tomto znění:

- Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný, a změnovými listy v příloze č.l. tohoto Dodatku č.l."

Stránka 1 z 2

DODATEK Č.l SMLOUVY O DÍLO

Odstavec č. 2 článku se ruší a je nahrazen novým v tomto znění:

„2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

| Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH | 7.882.995,- Kč |
| --- | --- |
| Rekapitulace změn- práce dle dodatku č.l | 20.961,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 7.903.956,- Kč |
| DPH 21%: | 1.659.831,- Kč |
| Celková cena včetně DPH: | 9.563.787,- Kč |

Odstavec č. 3 článku se ruší a je nahrazen novým v tomto znění:

„3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 19.8.2020, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo, a změnovými listy v příloze č.l tohoto Dodatku č.l."

VI.

Doba provádění díla

Odstavec č. 1 článku se ruší a je nahrazen novým v tomto znění:

„1. Termín zahájení realizace stavby: 9.11.2020

Termín pro dokončení stavby: 236 kalendářních dní ode dne zahájení stavby"

Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek č.l je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č.l a s celým obsahem souhlasí.

- Tento Dodatek č.l nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Nedílnou součástí a přílohou tohoto Dodatku č.l je příloha č.l - Rekapitulace změnových listů a změnové listy č.l,2,3,4.

Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

V Pisku dne: 12. 4. 2021				V Písku dne: 12.4.2021

Objednate!:

Zhotovitel:

Ing. Zuzana Sýbková

Ing. Tomáš Kočí

ředitelka

člen správní rady

Stránka 2 z 2

KOČÍ

Radost dobře stavět

Zastřešení stávající zpevněné plochy a nástavba stávajícího objektu dílen

Dodatek č. 1

Rekapitulace změnových listů

| ZL č. | popis | cena bez DPH |
| --- | --- | --- |
| ZL 01 | Zdravotechnické instalace - změna | +35.530,- |
| ZL 02 | Elektroinstalace - změna | +60.767,- |
| ZL 03 | Změna vnitřních povrchových úprav | -75.336,- |
| ZL 04 | Ústřední vytápění - Změna typu kotle | 0,- |
|  | Součet | +20.961,- |

1

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

| Číslo zakázky |  |
| --- | --- |
| Zakázka | Zastřešení stávající zpevněné plochy a nástavba stávajícího objektu dílen - ZL01 - Zdravotechnické instalace - změna |
| Klasifikace |  |
| Fáze | Aktuální zakázka |
| Komentář |  |

Verze

| Popis | Výchozí |
| --- | --- |
| Komentář |  |

Firmy

| Typ Firmy | Název |
| --- | --- |
| Dodavatel | KOČÍ a.s. |

Uživatelé

| Význam (funkce) | Jméno |
| --- | --- |
| Rozpočtář | Košatka Jiří |

Zakázka:

| Zastřešení stávající zpevněné plochy a nástavba stávajícího objektu dílen - ZL01 | - Zdravotechnické instalace - změna |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH |
| SO01ZTI+: Zdravotně technické instalace-přípočet | 35 530 | 0,5 | 10 355 | 59 667 |
| 003: Svislé konstrukce | 3 490 | 0,4 | 733 | 4 223 |
| 721: Vnitřní kanalizace | 8 402 |  | 1 764 | 10 167 |
| 722: Vnitřní vodovod | 11 906 |  | 2 500 | 14 406 |
| 725: Zařizovací předměty | - 1 743 |  | 2 669 | 15 380 |
| 781: Obklady keramické | 13 475 | 0,1 | 2 689 | 15 492 |
| Celkem (bez DPH) | 35 530 |  |  |  |
| DPH | 10 355 |  |  |  |
| DPH 21 % ze základny: 49 312 | 10 355 |  |  |  |

Celkem (včetně DPH)	45 885 CZK

www.euroCALC.cz

2 z 4

26.04.2021

Poř.

Kód

Popis

MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena

Cena

| SO01ZTI+: Zdravotně technické instalace-přípočet 003: Svislé konstrukce | 35 530 3 490 |
| --- | --- |
| 1. | 346244354 | Obezdívka předstěnových instalací rovných ti 100 mm z pórobetonových přesných tvárnic | m2 | 2,46 | 868,32 | 2 136 |
| 2,46 | 2,46 |
| 2. 346244361 Zazdívka o ti do 65 mm rýh, nik nebo kapes | m2 2,156 628,04 1 354 |
| 2,156 721: Vnitřní kanalizace | 2,156 8 402 |
| 3. | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 8,0 | 274,05 | 2 192 |
| 4. | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 2,0 | 301,35 | 603 |
| 5. | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 6,0 | 770,70 | 4 624 |
| 6. | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 1,0 | 89,46 | 89 |
| 7. | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 1,0 | 99,75 | 100 |
| 8. | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou | m | 16,0 | 28,35 | 454 |
| 9. | RR | Izolace potrubí 110mm | m | 2,0 | 170,00 | 340 |
| 722: Vnitřní vodovod | 11 906 |
| 10. | 722172411R00 | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16 | m | 18,0 | 229,95 | 4 139 |
| 11. | 722181213RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 23,0 | 35,70 | 821 |
| 12. | 722191111R00 | Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,4m | ;oubo | 6,0 | 185,85 | 1 115 |
| 13. | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 6,0 | 259,35 | 1 556 |
| 14. | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2 | kus | 6,0 | 223,65 | 1 342 |
| 15. | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 23,0 | 16,80 | 386 |
| 16. | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 23,0 | 37,80 | 869 |
| 17. | 722172412R00 | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 25 x 3,2 mm, PN 16 |  | 5,0 | 335,29 | 1 676 |
| 725: Zařizovací předměty | - 1 743 |
| 18. | 725013135R00 | Klozet kombi OLYMP,nádrž s armat.odpad + sedátko, bílý | soubo | - 1,0 | 5 397,00 | -5 397 |
| 19. | 725017134R00 | Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep 60 x 45 cm, bílé | soubo | - 1,0 | 1 947,75 | - 1 948 |
| 20. | 725823633RT1 | Baterie automat, umyvadlová stojánková, regulační | kus | -1,0 | 7 108,50 | - 7 109 |
| 21. | 725013135R00 | WC závěsné - POUZE MONTÁŽ | soubo | 2,0 | 1 792,00 | 3 584 |
| 22. | 725017134R00 | Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep 60 x 45 cm, bílé - POUZE MONTÁŽ | soubo | 4,0 | 336,00 | 1 344 |
| 23. | 725823633RT1 | Baterie automat, umyvadlová stojánková, regulační-POUZE MONTÁŽ | kus | 4,0 | 168,00 | 672 |
| 24. | 725859102R00 | Montáž ventilu odpadního do D 50 mm | kus | 4,0 | 169,05 | 676 |
| 25. | 725319101R00 | Montáž dřezů jednoduchých | soubo | 1,0 | 890,40 | 890 |
| 26. | 725825114RT1 | Baterie dřezová nástěnná ruční páková - POUZE MONTÁŽ | kus | 1,0 | 168,00 | 168 |
| 27. | 725534000VL | Ohřívač elektr. zásob, tlakový DZ Dražíce TO 5 - POUZE MONTÁŽ | soubo | 2,0 | 1 680,00 | 3 360 |
| 28. | 725814122R00 | Ventil pračkový se zpět.kl. IVAR.08101 DN15 x DN20 | soubo | 12,0 | 168,00 | 2 016 |

3 z 4

www.euroCALC.cz

26.04.2021

| Poř. Kód | Popis |  | MJ | Výměra bez ztr. | Jedn. cena | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 781: Obklady keramické |  |  |  |  | 13 475 |
| 29. 597610000 | obkládačky keramické 25 x 33 x 0,7 cm - bude upřesněno dle výběru investora do 350,- Kč/m2 |  | m2 | 17,8 | 250,00 | 4 450 |
|  | 16,95*1,05 |  |  | 17,8 |  |  |
| 30. 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 16,95 | 28,00 | 475 |
| 31. 781473114 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem | m2 | 16,95 | 435,00 | 7 373 |
|  | 16,95 |  |  | 16,95 |  |  |
| 32. 781493111 | Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem | m | 2,5 | 171,47 | 429 |
|  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |
| 33. 781495141 | Průnik obkladem kruhový do DN 30 | kus | 4,0 | 60,76 | 243 |
| 34. 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 3,37 | 149,97 | 505 |

www.euroCALC.cz

4 z 4

26.04.2021

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

| Číslo zakázky |  |
| --- | --- |
| Zakázka | Zastřešení stávající zpevněné plochy a nástavba stávajícího objektu dílen - ZL02 - Elektroinstalace - změna |
| Klasifikace |  |
| Fáze | Aktuální zakázka |
| Komentář |  |

Verze

| Popis | Výchozí |
| --- | --- |
| Komentář |  |

Firmy

| Typ Firmy | Název |
| --- | --- |
| Dodavatel | KOČÍ a s. |

Uživatelé

| Význam (funkce) | Jméno |
| --- | --- |
| Rozpočtář | Košatka Jiří |

Zakázka:

Zastřešení stávající zpevněné plochy a nástavba stávajícího objektu dílen - ZL02 -Elektroinstalace - změna

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH

| 01: NÁSTAVBA OBJEKTU DÍLEN A ZASTŘEŠENÍ NÁDVOŘÍ | 60 767 | 12 761 | 73 528 |
| --- | --- | --- | --- |
| 746: Elektroinstalace silnoproudá | 60 767 | 12 761 | 73 528 |
| Celkem (bez DPH) | 60 767 |  |  |
| DPH |  |  |  |

Celkem (včetně DPH)	60 767 CZK

www.euroCALC.cz

2 z 3

26.04.2021

Poř.

Kód

Popis

MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena

Cena

01: NÁSTAVBA OBJEKTU DÍLEN A ZASTŘEŠENÍ NÁDVOŘÍ	60 767

746: Elektroinstalace silnoproudá	60 767

| 1. | P2 00001 | Montáž rozváděčů ocelplechových, plastových | ks | 2,0 | 551,04 | 1 102 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | P2 00002 | Jistič 16B/1, 16A | ks | 4,0 | 252,00 | 1 008 |
| 3. | P2 00004 | Podružný materiál v rozváděčích | ks | 1,0 | 1 456,00 | 1 456 |
| 4. | P2 00005 | Zásuvka kompletní - standard ABB TANGO |  | 1,0 | 245,84 | 246 |
| 5. | P2 00007 | Krabice přístrojová hluboká pod omítku | ks | 1,0 | 38,08 | 38 |
| 6. | P2 00014 | Kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 6,0 | 53,87 | 323 |
| 7. | P2 00017 | Kabel CYKY 4Bx10 | m | 52,0 | 155,68 | 8 095 |
| 8. | P2 00018 | Kabel CYKY 4Bx16 | m | 78,0 | 240,24 | 18 739 |
| 9. | P2 00019 | Kabel CYKY 4Bx25 | m | 2,0 | 394,80 | 790 |
| 10. | P2 00020 | Pásek FeZn 30x4 mm | m | 44,0 | 92,40 | 4 066 |
| 11. | P2 00021 | Vodič FeZn prům. 10 mm | m | 6,0 | 66,40 | 398 |
| 12. | P2 00022 | Vodič Fezn prům. 8 mm | m | 7,0 | 190,40 | 1 333 |
| 13. | P2 00023 | Svorka SZ | ks | 1,0 | 149,42 | 149 |
| 14. | P2 00024 | Svorka SS | ks | 1,0 | 137,45 | 137 |
| 15. | P2 00025 | Svorka SK | ks | 1,0 | 141,79 | 142 |
| 16. | P2 00026 | Svorka SP 1 | ks | 1,0 | 99,90 | 100 |
| 17. | P2 00027 | Svorka SR 02 | ks | 4,0 | 140,56 | 562 |
| 18. | P2 00028 | Svorka SR 03 | ks | 2,0 | 117,82 | 236 |
| 19. | P2 00029 | Podpěra PV 03 | ks | 4,0 | 27,44 | 110 |
| 20. | P2 00030 | Ochranný úhelník OU | ks | 1,0 | 541,69 | 542 |
| 21. | P2 00031 | Držák úhelníku DUZ | ks | 2,0 | 29,68 | 59 |
| 22. | P2 00032 | Popisný štítek | ks | 1,0 | 67,76 | 68 |
| 23. | P2 00036 | Výchozí revize | ks | 1,0 | 2 219,00 | 2 219 |
| 24. | P2 00042 | Dodávka: Rozvaděč Rv | kus | 1,0 | 4 054,40 | 4 054 |
| 25. | P2_00043 | Dodávka: Rozvaděč Rd | kus | 1,0 | 14 795,20 | 14 795 |

www.euroCALC.cz

3 z 3

26.04.2021

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

| Číslo zakázky |  |
| --- | --- |
| Zakázka | Zastřešení stávající zpevněné plochy a nástavba stávajícího objektu dílen - ZL03 - Změna vnitřních povrchových úprav |
| Klasifikace |  |
| Fáze | Aktuální zakázka |
| Komentář |  |

Verze

| Popis | Výchozí |
| --- | --- |
| Komentář |  |

Firmy

| Typ Firmy | Název |
| --- | --- |
| Dodavatel | KOČÍ a s. |

Uživatelé

| Význam (funkce) | Jméno |
| --- | --- |
| Rozpočtář | Košatka Jiří |

Zakázka:

Zastřešení stávající zpevněné plochy a nástavba stávajícího objektu dílen - ZL03 - Změna vnitřních povrchových úprav

Popis	 Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH

| SO_01: Stavební objekt 01 0061: Úpravy povrchů vnitřní | - 75 336 - 75 336 | - 15 821 - 15 821 | -91 157 -91 157 |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkem (bez DPH) | - 75 336 |  |  |
| DPH | - 15 821 |  |  |
| DPH 21 % ze základny: -75 336 | - 15 821 |  |  |

Celkem (včetně DPH)	-91157 CZK

www.euroCALC.cz

2 z 3

23.04.2021

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Jedn. cena | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO_01: Stavební objekt 01 0061: Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | - 75 336 - 75 336 |
| 27. | 611321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | -243,02 | 310,00 | - 75 336 |
|  |  | Viz. PD D.l.1.4 - Legenda místností - Odpočet -243,02 |  | - 243,02 |  |  |

www.euroCALC.cz

3 z 3

23.04.2021

KOČÍ

Radost dobře stavět

Zastřešení stávající zpevněné plochy a nástavba stávajícího objektu dílen -

ZL04 - Ústřední vytápění - Změna typu kotle

Zhotovitel dodá kotel značky Vaillant místo kotle Junkers. Parametry kotle zůstávají stejné. Tato změna je bez dopadu do ceny.

1