| Změnový list č. 01 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Zásyp jímek pod úrovní HS2 |
| --- |
| Změna požadována kým: | Zhotovitelem | Požadováno kdy: (datum a č. KD) | 10.12.2020 |
| Podklady: | Projektová dokumentace, skutečnost | Počet příloh/stran: | 2/3 |
| Je požadováno provedení následující změny: Zasypání jímek pod úrovní HS2 |
| Zdůvodnění změny: Nepředvídatelné okolnosti |
| Technický popis změny: Zasypání odhalených jímek pod úrovní HS2, materiál kamenivo frakce 16 – 32 mm, množství 2,88 + 18 + 6 m3, celkem 26,88 m3 |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce 0,00 Kč Vícepráce 21.993,00 Kč Změnový list č. 01 celkem 21.993,00 Kč |
| Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu |
| Vystavil: | Ing. Zdeněk Varyš | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Zhotovitel) |  |  |  |  |  |
| Ocenil: | Ing. Zdeněk Varyš | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Zhotovitel) |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Zhotovitel) |
| Ověřil: | David Štrobl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Objednatel) |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Objednatel) |