| Změnový list č. 02 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Náhradní výsadba – navýšení počtu vysazovaných stromů |
| --- |
| Změna požadována kým: | OŽP Úřad městské části města Brna | Požadováno kdy: (datum a č. KD) | 16.12.2020 |
| Podklady: | PD; stanovení náhradní výsadby OŽP | Počet příloh/stran: | 1/4 |
| Je požadováno provedení následující změny: Navýšení počtu vysazovaných stromů dle stanovené náhradní výsadby |
| Zdůvodnění změny: Rozhodnutí odboru životního prostředí Úřadu městské části města Brna o povolení kácení a stanovení náhradní výsadby – č.j. dokumentu MCBS/2020/0183873/PRUJ |
| Technický popis změny: Výsadba 3ks stromů Liquidambar styraciflua, obvod kmene 16-18 cm, vč. lemů, mulčovací kůry, výměny substrátu, kotvení 3 kůly a zálivky. |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce 0,00 Kč Vícepráce 18.425,00 Kč Změnový list č. 02 celkem 18.425,00 Kč |
| Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu |
| Vystavil: | Ing. Zdeněk Varyš | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Zhotovitel) |  |  |  |  |  |
| Ocenil: | Ing. Zdeněk Varyš | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Zhotovitel) |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Zhotovitel) |
| Ověřil: | David Štrobl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Objednatel) |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Objednatel) |