| Změnový list č. 05 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Změny technického řešení pro urychlení výstavby |
| --- |
| Změna požadována kým: | Zhotovitelem | Požadováno kdy: (datum a č. KD) | 29.1.2021 |
| Podklady: | PD; návrh založení jeřábu, výkres rušených pilot sjezdu, výkres rušených hlavic H1 | Počet příloh/stran: | 5/7 |
| Je požadováno provedení následující změny: Soubor změn vedoucích k urychlení výstavby |
| Zdůvodnění změny: Urychlení výstavby |
| Technický popis změny: Změna založení jeřábu, zrušení sjezdu do stavební jámy a zřízení přístupu na stavbu z ul. Sevřená, zrušení 32 ks hlavic H1 a jejich nahrazení prodlouženou pilotou. |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce - 997.991,00 Kč Vícepráce 595.089,00 Kč Změnový list č. 05 celkem - 402.902,00 Kč |
| Časový dopad (je-li nějaký): urychlení výstavby |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu |
| Vystavil: | Ing. Zdeněk Varyš | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Zhotovitel) |  |  |  |  |  |
| Ocenil: | Ing. Zdeněk Varyš | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Zhotovitel) |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Zhotovitel) |
| Ověřil: | David Štrobl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (TDI) |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád | Podpis: |  | Datum: |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Objednatel) |