Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 0052 /2017/OTS (číslo smlouvy objednatele) ze dne 15.9.2017- a dodatků č. 1 a č. 2 dále jen Smlouva,

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

(Občanský zákoník)

mezi těmito účastníky:

Objednatel:	Město Říčany

sídlo:	Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

zastoupený:	Ing. Davidem Michaličkou, starostou města

osoba oprávněná jednat ve věcech provozních a technických:

Michal Svoboda

email: michal.svoboda@ricany.cz]

Ludmila Součková

email: Ludmila.souckova@ricany.cz

bankovní spojení:	KB Praha, a.s., pobočka Říčany

číslo účtu:	724201/0100

IČO:		00240702

DIČ:		CZ00240702

telefon:	323 618 116

fax:		323 603 734

identifikátor datové schránky: skjbfwd

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:		GREEN PROJECT s.r.o.

místo podnikání:		Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice

zastoupená:		Lukášem Novotným, jednatelem společnosti

bankovní spojení:		ČSOB, a.s., pobočka Průhonice

číslo účtu: 		193109722/0300

IČ:	 		271 95 783

DIČ: 		CZ 271 95 783

telefon: 		731 503 620

e-mail:		d.markus@green-project.cz

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I.

Předmět dodatku

1.Předmětem tohoto dodatku je stanovení méněprací na akci „Výsadba izolační liniové zeleně v Říčanech“ spolu s určením jejich ceny.

II.

Předmět plnění

- Změna předmětu plnění spočívá v méněpracích, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3.

III.

Cena díla

- Cena díla, uvedeného v čl. III. tohoto dodatku, se sjednává takto:

Cena víceprací: 0,- Kč bez DPH, tj. 0,- Kč včetně 21 % DPH.

Cena méněprací: 60 116,71 Kč bez DPH, tj. 72 741,22 Kč včetně 21 % DPH.

Původní cena díla, která dle této smlouvy a dodatku č.1 činila 4 256 675,44 Kč bez DPH, tj. 5 150 577,28 včetně 21 % DPH, se tedy snižuje o 60 116,71 Kč bez DPH, tj. 72 741,22 včetně 21 % DPH.

Cena díla upravená tímto dodatkem č. 3 tudíž činí 4 196 558,73 Kč bez DPH, tj. 5 077 836,06 Kč včetně 21 % DPH.

IV.

Ostatní ujednání

1.	Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

2.	Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3.	Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele. Účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

4.	Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

5.	Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne…. svým usnesení č. ….

6.	Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (dodatek) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě (v dodatku) netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy (dodatku) v registru smluv zajistí město Říčany.

Příloha:

- Oceněný soupis prací – změnový list č. 2

V Říčanech dne					V Praze dne

…………………………………… 				………………………………………………………….

Ing. David Michalička

starosta města 					jednatel Green Project s.r.o.