MZE-23686/2021-11153

mze000020337402

MZE-23686/2021-11153

mze000020337402

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 11150 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: 74VD15544/2018-11153 NAŠE ČJ.: MZE-23686/2021-11153 VYŘIZUJE: Bc. Petra Honsová Telefon: 221811019 E-MAIL: Petra.Honsova@mze.cz ID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 21. 4. 2021

Prodloužení termínu dodání objednávky č. 2019027 k PZ_PRAIS_II_2019_No436_eAGRI_upgrade

Vážený pane xxx,

dovoluji si Vás tímto informovat o prodloužení termínu dodání objednávky č. 2019027 k PZ_PRAIS_II_2019_No436_eAGRI_upgrade, na nový termín dodání a to do 31. 12. 2021.

Zdůvodnění:

Důvodem tohoto prodloužení je řešení a realizace požadavků vyšší priority a dále alokace dostatečného časového rámce na otestování.

Termín dodání do 31. 12. 2021 byl odsouhlasen garantem aplikace.

S pozdravem

| %%%el_podpis%%% |  |
| --- | --- |
| Ing. Oleg Blaško ředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: