DODATEK č.1

ke smlouvě č. 78/2017 o výkonu činnosti koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby

1.

Smluvní strany

Povodí Ohře, státní podnik

se sídlem:           				Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

zastoupený:  					Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických

technický dozor investora:

manažer projektu:

IČ: 		70889988

DIČ: 						CZ70889988

bankovní spojení: 				KB Chomutov, č. ú. 9137441/0100

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052

(dále jen objednatel)

a

SINNET.EU s.r.o.

se sídlem:					Patočkova 2386/83, Břevnov, 169 00 Praha 6

zastoupený:					Romanem Rohlou, jednatelem

odborně způsobilá osoba:			Pavel Musil – autorizovaný technik

koordinátor BOZP na staveništi:

koordinátor BOZP na staveništi:

IČ:                       				28741447

DIČ:                                                  	    	CZ28741447

bankovní spojení:                             	   	zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 182802

(dále jen koordinátor)

2.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto  dodatku je změna termínu pro odevzdání vypracovaného plánu BOZP v době přípravy stavby (projektování) uvedeného v článku 6. odst. 6.2. Smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby.

Původní:

Termín pro odevzdání vypracovaného plánu BOZP v době přípravy stavby (projektování) je: 28.02.2017.

Se mění na:

Termín pro odevzdání vypracovaného plánu BOZP v době přípravy stavby (projektování) je: 21.07.2017.

3.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby č. 77/2017 ze dne 02.02.2017.

Ostatní ustanovení smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby č. 77/2017 ze dne 02.02.2017 se nemění.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží koordinátor a dvě  vyhotovení jsou určeny pro objednatele.

Smluvní strany po pečlivém seznámení se zněním tohoto dodatku prohlašují, že je jim znám jeho smysl a účel, že tento odpovídá projevu jejich vůle a že k němu přistupují svobodně a vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho ho podepisují.

V Chomutově dne  		                       		V Chomutově dne

za objednatele					za koordinátora

Roman Rohla

investiční ředitel					 jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik				 SINNET.EU s.r.o.