PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. 1566520

o zajištění autorského dozoru, uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „smlouva„ a ObčZ)

_____________________________________________________________________________________

Smluvní strany

Příkazce: 	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Sídlo:	Čechova 23, 690 02 Břeclav

Zastoupený: 	Milanem Vojtou, MBA, M.A., předsedou představenstva

pověřený vedením společnosti

Ke smluvnímu jednání pověřen: 	Milan Vojta, MBA, M.A. předseda představenstva,

pověřený vedením společnosti

Osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:	Jan Cabal, manažer senior

IČO:	49455168

DIČ:	CZ49455168

(dále jen „příkazce")

Příkazník: 	AQUA PROCON s.r.o.

projektová a inženýrská společnost

Sídlo:	Palackého tř. 12, 612 00 Brno

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597

Zastoupený: 	Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti

Ke smluvnímu jednání pověřen: 	Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

K technickým věcem pověřen: 	Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

Ing. Vladimír Oppelt, zodpovědný projektant střediska Kanalizace

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., č.ú. 24301641/0100

IČO: 	46964371

DIČ: 	CZ46964371

(dále jen „příkazník")

(příkazce a příkazník dále společně také jen „smluvní strany” nebo samostatně jako „smluvní strana”)

Předmět smlouvy

Na základě vítězné nabídky se zavazuje příkazník k provedení projektových a inženýrských prací dle čl. 2 a 3 této smlouvy na akci:

„pohořelice – velký dvůr, kanalizace“

Předmětem činnosti dle této smlouvy je vykonávání autorského dozoru na stavbě na základě požadavků a vyžádání příkazce nebo technického dozoru stavby v předpokládaném rozsahu dle odst. 3.1. Autorský dozor bude příkazník vykonávat na základě dokumentace pro stavební povolení, vydaného stavebního povolení a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

Rozsah činnosti

Autorský dozor projektanta (dále také jen „AD”)

Výkon AD po celou dobu výstavby bude prováděn jako občasný na základě výzvy investora a dozoru stavby. V rámci AD bude vykonávat příkazník následující služby a činnosti:

- poskytování konzultací a odborných doporučení v souvislosti s projektem

- účast na procesu odevzdání staveniště zhotoviteli stavby

- účast při zkouškách včetně vydání příslušných stanovisek k průběhu jednání nebo výsledkům zkoušek dle požadavků příkazce

- spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem investora (dále také jen „TDI”) a součinnost s příslušnými orgány státní správy

- účast na kontrolních dnech dle požadavku příkazce a TDI, předpokládá se, že kontrolní dny budou 1x měsíčně

- posuzování návrhů budoucího zhotovitele na změny a odchylky ve zpracovávaných prováděcích projektech a ve zhotovení stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby ve vazbě na zadávací dokumentaci, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů

- kontrola a schvalování materiálů, technologického zařízení a vybavení, navrhovaných zhotovitelem díla, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu, provedení a vhodnosti použití v souladu se zadávací dokumentací

- vyjádření k požadavkům budoucího zhotovitele na větší množství výrobků a výkonů oproti zadávací dokumentaci

- účast na řízení o předání a převzetí stavby nebo její části

- účast na kolaudačním řízení (na přizvání stavebním úřadem, investorem, správcem stavby)

- provádění zápisů do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zajištěných skutečnostech při kontrole, o návrzích na opatření a o svých doporučeních

- na vyžádání příkazce účast na jednáních se zhotovitelem stavby a příslušnými orgány státní správy

- posuzování a připomínkování změnových listů navrhovaných budoucím zhotovitelem stavby

Předmětem autorského dozoru nejsou změny dokumentace pro provádění stavby (DPS) během realizace stavby, pokud tyto změny nebudou zaviněny vadami příkazníka.

Čas plnění

AD dle této smlouvy bude vykonáván po dobu realizace stavby až do vydání kolaudačního souhlasu.

Předpokládaná doba plnění služeb AD je 24 měsíců.

Doba plnění, zahájení a ukončení bude v souladu s harmonogramem stavebních prací a podle potřeb příkazce.

Cena

Cena za  činnosti podle čl. 3 této smlouvy je stanovena dohodou o ceně podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, podle nabídky příkazníka jako cena maximální, konečná a nejvýše přípustná a činí :

| 1. | Autorský dozor projektanta | 330 000,-Kč |
| --- | --- | --- |
| 2. | Cena celkem bez DPH | 330 000,-Kč |
| 3. | DPH - 21,0 % | 69 300,-Kč |
| 4. | Cena celkem vč. DPH | 399 300,-Kč |

Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. 6 této smlouvy.

Požadované práce nad rámec předmětu smlouvy, např. vícetisky podle požadavků příkazce, budou účtovány dle ceníku planografických prací.

Způsob úhrady ceny

Cena za AD (dle bodu 5.1.1) bude fakturována na základě dílčích daňových dokladů vždy k termínu 31.03., 30.06., 30.09. a 15.12. příslušného roku výstavby za část vykonaného autorského dozoru v příslušném období ve výši poměrné části procentuelně shodné s prostavěností stavby.

Platby dle bodu 6.1 budou hrazeny na základě faktur příkazníka. Jejich úhradu provede příkazce bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu příkazníka dle čl.1 smlouvy. Splatnost daňových dokladů se sjednává 14 dní od vystavení.

Součinnost příkazce

Odpovědný zástupce příkazce bude zvát příkazníka na výkon AD nejpozději 5 dnů přede dnem požadované účasti příkazníka na stavbě nebo po dohodě obou smluvních stran. Příkazce vyzve příkazníka k výkonu AD e-mailem .

Podmínky provádění činnosti příkazníka

Příkazník odpovídá za to, že dohodnuté činnosti dle této smlouvy obstará řádně a včas tak, aby byl naplněn účel této smlouvy.

Smluvní pokuty

Smluvní pokuta za prodlení dodání plnění/činnosti dle čl. 2 této smlouvy se sjednává ve výši 0,05 % z ceny uvedené v čl. 5 této smlouvy  za každý den prodlení.

V případě prodlení s úhradou faktury je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05 % z  fakturované částky za každý den prodlení.

Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

Závěrečná ustanovení

Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení. Nepodaří-li se to, pak všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušným soudem.

Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ.

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.

Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (podle z. č. 34/0215 Sb.), které zajistí příkazce.

Tato příkazní smlouva obsahuje čtyři strany, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro příkazce a jeden pro příkazníka.

V Brně, dne 05.03.2021					V Břeclavi dne

Za zhotovitele:						 Za objednatele:

…………………………………				   ………………………………..

Ing. Jan Polášek					           Milan Vojta MBA, M.A.

jednatel společnosti	                          			            předseda představenstva

pověřený vedením společnosti

# Comments

Prosím o dopsání kontaktního e-mailu)