DODATEK č. 1

k příkazní smlouvě č. 64/2021 (A2349/21)

Název díla:

„VD Stanovice - vztlakoměrné vrty a injektáže“ – autorský dozor a zvýšený technickobezpečnostní dohled

- SMUVNÍ STRANY

Příkazce	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

zastoupen ve věcech smluvních:

zastoupen ve věcech technických:

technický dozor investora:

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka

13052.

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník: 			       VODNÍ DÍLA – TBD a. s.

sídlo: 			       Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

oprávněná osoba pro výkon AD

a věcech technických

IČO: 			       49241648

DIČ: 			      CZ49241648

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce č. 2154

tel.:

(dále jen „příkazník“)

- Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna maximální odměny díla uvedené v čl. III. odst. 1. příkazní smlouvy na autorský dozor a zvýšený technickobezpečnostní dohled č. 64/2021, jelikož při realizaci díla byly zjištěny anomálie v podloží a poruchy injekční clony, které vyžadují zvýšené nároky na výkon AD, včetně dalších potřebných měření a monitoringu.

Původní znění:

Maximální cena díla činí: 89 800,- Kč bez DPH.

Nové znění:

Maximální cena díla činí: 151 000,- Kč bez DPH.

- Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí příkazní smlouvy na autorský dozor a zvýšený technickobezpečnostní dohled č. 64/2021 ze dne 20.01.2021.

Ostatní   ustanovení   příkazní smlouvy na autorský dozor a zvýšený technickobezpečnostní dohled č. 64/2021 ze dne 20.01.2021 se nemění.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

V Chomutově dne ……………..				V Praze dne …………………….

za příkazce							za příkazníka

……………………………………				…………………………………….

investiční ředitel						prokurista

Povodí Ohře, státní podnik	 				VODNÍ DÍLA - TBD a.s.