Ekotona s. r. o.

Průkopnická 18/116

747 20   Vřesina

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:	POD/07226/2021/924/2.3331

Vyřizuje:	Ing. Petr Pröschl, DiS.

Tel.:    		xxx

E-mail:    	xxx

Datum:   	15.4.2021

Dodatek č.1. k objednávce č. OVs2920/0245 – činnost biologického dozoru na stavbě „VN Pocheň, odbahnění nádrže“

Identifikační údaje objednatele:

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 49, 701 26 Ostrava – Moravská Ostrava

Identifikační údaje zhotovitele:

Ekotona s. r. o.

Průkopnická 18/116, 747 20 Vřesina

Smluvní strany se dohodly na úpravě znění objednávky:

Termín provádění výkonu biologického dozoru stavby se prodlužuje do 15.10.2021

Cena za provedení výkonu biologického dozoru se upravuje z původní max. výše 198 000,- Kč, na max. výši  258 000,- Kč bez DPH.

Ostatní ujednání objednávky tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

xxx

Ing. Břetislav Tureček

technický ředitel

Co: OOK – p. Orlitová, zde

Potvrzenou kopii objednávky zašlete zpět objednateli!

Potvrzení převzetí objednávky

Datum a podpis:   	20.4.2021

xxx