DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ Č. MUZNJ/01006/2020 ZE DNE 27.11.2020

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

- Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace

- se sídlem:	ul. 28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín

- zastoupena:	PhDr. Zdeňkem Orlitou, Ph.D., ředitelem Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace

- IČO:	00096296

- bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

- číslo účtu:	836801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen v části A, B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

- ATRIS, s.r.o.

- se sídlem:	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

- zastoupena:	Barborou Kyškovou, jednatelkou

- IČO:	28608909

- DIČ:	CZ28608909

- bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.

- číslo účtu:	2200639369/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 34492

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

- Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2020 smlouvu o dílo č. MUZNJ/01006/2020, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby „Stavební úpravy Žerotínského zámku v Novém Jičíně – řešení přízemí vnitřního nádvoří a vstupních prostor“, k níž po vzájemné dohodě uzavírají dodatek č. 1 tohoto znění:

I.

- S ohledem na nepředvídatelné okolnosti při plnění předmětu smlouvy (způsobené pandemií viru SARS-COV-2) se některé původně sjednané termíny částečných plnění díla uvedené v části B, článku IV. odst. 1, písm. d) až e) smlouvy mění takto:

- DUR a DSP 1. etapa  dle  čl. III  odst. 2  bod  2.4 a 2.6  této smlouvy (2. část díla) do 31.5.2021;

- DUR a DSP 2. etapa  dle  čl. III  odst. 2  bod 2.4 a 2.6  této  smlouvy  (2. část díla) do 31.5.2021.

- V návaznosti na změnu termínů podle odstavce 1 se rovněž mění některé původně sjednané termíny pro výkon inženýrské činnosti uvedené v části C, článku XII. odst. 1 smlouvy tak, že příkazník je povinen podat:

- žádost o vydání povolení odstranění staveb do 24.5.2021,

- žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádost o vydání stavebního povolení na 1. etapu do 10.7.2021,

- žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádost o vydání stavebního povolení na 2. etapu do 10.7.2021.

II.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. 	Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. 	Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. 	Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

| V Novém Jičíně dne 29.4.2021 |  | V Ostravě dne 29.4.2021 |
| --- | --- | --- |
| za objednatele PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D. ředitel Muzea Novojičínska příspěvkové organizace |  | za zhotovitele Barbora Kyšková jednatelka |