Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

uzavřené dne 23. 5. 2016
I.

Smluvní strany

1. Západočeská univerzita v Plzni 

sídlo:





Univerzitní 8, 306 14  Plzeň

IČO:





49777513

DIČ:





CZ49777513
zastoupená:




Ing. Petr Beneš, kvestor
bankovní spojení: 



xxxxxxxxx
č. ú.: xxxxxxxxx
Zřízena zákonem č. 314/1991Sb.
dále jen objednatel na straně jedné, a

2. BETA  PLZEŇ, spol. s r.o. 

sídlo:





Kollárova 12, 301 00 Plzeň
IČO: 





28000820

DIČ:





CZ28000820
zastoupený:




Ing. Vlastimil Brhlík

bankovní spojení:



xxxxxxxxx. 

xxxxxxxxx 

osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních:  
Ing. Vlastimil Brhlík
dále jen zhotovitel na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
I.
Předmět smlouvy
2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení následujících prací a dodávek, které nešlo předvídat, a potřeba provést tyto práce vznikla až na základě vybourání a odkrytí stávajících konstrukcí, kdy na místě byly zjištěny odchylky v provedení od předpokládaného stavu, tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a tyto práce nemohou být technicky a ekonomicky odděleny od původně prováděných prací:

· vyrovnání rozdílů výšek podkladních betonů podlah zjištěných po vybourání vnitřních dělících příček za účelem spojení sousedních místností do větších učeben; týká se propojení místností č. 126/127/128 a místností č. 207/208 
· odstranění části stávající povlakové krytiny v místnostech č. 207 a 208 pro provedení plošného vyrovnání výšky podkladních betonů podlah, dodávka a položení nové krytiny včetně úpravy podkladu před položením
VI.
Cena díla - platební podmínky
1. Cena za zhotovení díla dle smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 5. 2016 je 1.487.000,- Kč bez DPH.
Cena za zhotovení předmětu plnění dle tohoto Dodatku č.1 je stanovena na základě položkového rozpočtu uvedeného v příloze č.1. ve výši  58.200,- Kč bez DPH.
Cena za zhotovení díla dle smlouvy o dílo uzavřené dne 23.5.2016 včetně Dodatku č. 1 je 1.545.200,- Kč bez DPH.  

V ostatních částech se smlouva o dílo uzavřená dne 23. 5. 2016 nemění. Tento Dodatek č. 1 je vyhotovený ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
V Plzni dne 






             V Plzni dne 

……………………………..                                                                                 ……………………………..

Ing. Petr Beneš

 





Ing. Vlastimil Brhlík

kvestor                                                                                                             
jednatel

Západočeská univerzita v Plzni                                                                       
BETA, spol. s r.o.

za objednatele                                                                                                  
za zhotovitele
Příloha č.1: položkový rozpočet zhotovitele
PAGE  

