# SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2568 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „smlouva” a „ObčZ”)

## Název zakázky:            VZ Nová Ves u Pohořelic

## regenerace vrtů HV-11, HV-12, HV-12A, HV-14, HV-20 a HV-21

## Číslo zakázky:              21 01 07

SMLUVNÍ  STRANY:

Objednatel:  	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23

690 02 Břeclav

zastoupený ve věcech smluvních:  Milan Vojta, MBA, M.A. – předseda představenstva pověřený vedením společnosti

zastoupen ve věcech technických: Ing. Kamil Kasala – technik

Bankovní spojení: KB Břeclav, č.ú: 1908-651/0100

IČO:  49455168

DIČ: CZ 49455168

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně oddíl B vložka 1176

(dále také jen  „objednatel”)

## Zhotovitel:     	Lidařík, s.r.o.

## Železná 12

## 619 00 BRNO

zastoupený: Rudolfem Lidaříkem – jednatelem společnosti

Bankovní spojení: KB – Brno město, č. ú: 35-1358720277/0100

IČO: 26921219

DIČ: CZ 26921219

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně oddíl C vložka 45681

(dále také jen  „zhotovitel”)

(objednatel a zhotovitel dále také jen „smluvní strany”)

##### PŘEDMĚT  SMLOUVY

- Varianta I - VZ Nová Ves u Pohořelic -  mechanická regenerace 6 ks vrtů na dvou násoskách   HV-11, HV-12, HV-12A, HV-14, HV-20 a HV-21

- Varianta II - VZ Nová Ves u Pohořelic -  mechanická regenerace 6 ks vrtů na dvou násoskách   HV-11, HV-12, HV-12A, HV-14, HV-20J a HV-21

(technologie HYDROPULS).

Použití konkrétní varianty regenerace jednotlivých jímacích vrtů bude stanoveno z výsledků kamerových prohlídek vrtů. Předpokládá se použití mechanické regenerace uvedené ve variantě I. Objednatel může rozhodnout, na základě výsledků kamerových prohlídek, o použití regenerace technologií HYDROPULS. O případném rozhodnutí a tím i zvýšení ceny smlouvy rozhodne objednatel písemně formou dodatku k této smlouvě.

### II.              ČAS PLNĚNÍ

Termín realizace:	4-6/2021

Zahájení prací  :     	dle dohody s objednatelem

Ukončení prací:   	30. 6. 2021

### III.           CENA PRACÍ

Cena prací je sjednána dohodou a činí:

1) Varianta I VZ Nová Ves u Pohořelic - mechanická regenerace vrtu 6 ks vrtů (26 660,-kč/ks)

celkem: 					                                                         159 960,00 Kč

DPH 21%:				  	                            	                 33 592,00 Kč

CELKEM včetně DPH 21%:			                                           193 552,00 Kč

2) Varianta II VZ Nová Ves u Pohořelic - mechanická regenerace vrtu 6 ks vrtů metodou              HYDROPULS (46 160,-kč/ks)

celkem: 					                                                         276 960,00 Kč

DPH 21%:				  	                            	                 58 162,00 Kč

CELKEM včetně DPH 21%:			                                           335 122,00 Kč

V případě, že by se jevila potřeba provedení dalších nezbytně nutných prací, které by vznikly v případě regenerace vrtů je zhotovitel povinen vyžádat si před jejich provedením souhlas objednatele a písemně si sjednat jejich provedení a zaplacení včetně navýšení ceny.

Obdobně dojde k vyhodnocení provedených prací po ukončení regenerace 1 vrtu a podle výsledků provedených prací může objednatel rozhodnout o ukončení díla v průběhu jeho realizace.

#### IV.   ZPŮSOB  A  LHŮTY  ÚHRADY

1.  Vyúčtování prací bude provedeno po skončení prací daňovým dokladem vystaveným

zhotovitelem, jehož přílohou bude soupis provedených prací, odsouhlasený zástupcem

objednatele.

2.  Objednatel je povinen uhradit daňový doklad nejpozději do 15 dnů po jeho doručení

objednateli.

3.  V případě nesplnění termínu zhotovitelem dle odst. II. této smlouvy se může uplatnit

smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení

po termínu plnění.

4.  Pro případ prodlení s úhradou ceny díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení s úhradou faktury.

5. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

V.     PŘEJÍMKA DÍLA

1. Regenerované vrty budou předány zápisem o předání a převzetí, podepsaným zástupci smluvních stran.

2. Objednatel je povinen ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku

provedené dílo převzít.

3. Na pracovišti budou smluvní strany zastupovat a provedené práce předávat a přebírat za:

a)  objednatele: František Studýnka – vedoucí střediska Hustopeče

Ing. Kamil Kasala – technik – manažer kvality a jakosti

b)  zhotovitele: Rudolf Lidařík – jednatel společnosti, nebo jím pověřený pracovník

#### VI.   OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

- Zhotovitel se zavazuje provést odborně práce spojené s čištěním vodovodního potrubí a regeneraci vrtů.

- Zhotovitel neručí za případné závady, které vzniknou nebo se projeví při čištění vrtů v důsledku skrytých vad, které nemají přímou souvislost s technologií čištění.

- Právní vztahy tuto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jeden potvrzený vrátí objednatel zhotoviteli.

- Tato smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou smluvních stran a to písemnou formou.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra zajistí objednatel.

V Břeclavi dne                                                       		V Brně dne

Za objednatele:						Za zhotovitele:

…………………………………………		…………………………………………..

Milan Vojta, MBA, M.A. 				Rudolf Lidařík

předseda představenstva			        jednatel společnosti

pověřený vedením společnosti