Smlouva o dílo

„Dodávka čistírny odpadních vod Liberec“

Z21505

číslo smlouvy objednatele: 2021063

číslo smlouvy zhotovitele:

I.

Smluvní strany

Objednatel:		Silnice LK a.s.

se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

zastoupený: 	Ing. Petr Správka, předseda představenstva,

Zdeněk Sameš, člen představenstva

IČO: 28746503

DIČ: CZ28746503

kontaktní osoba: xxxxx
e-mail: xxxxx

telefon: xxxxx

a

Zhotovitel:		BMTO GROUP a.s.

sídlem Ampérova 444, 463 12 Liberec 23

zastoupený: 	Bušek Jiří, člen představenstva

Petr Kudrna, člen představenstva

Bankovní spojení: ČSOB Liberec, č. účtu 271568191/0300

IČO:	49099361

DIČ:	CZ 49099361

tel:	485 382 333

kontaktní osoba: xxxxx 
e-mail: xxxxx

telefon: xxxxx

zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1694

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. Občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

II. Předmět díla

Technologie ČOV Flotační čistírna zaolejovaných vod ČZOV-FT1

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo na akci: „Nákup čističky odpadních vod Liberec“ /dále jen „dílo“/ v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

- Objednatel prohlašuje, že ohlásil provádění díla v souladu se stavebním zákonem příslušným státním orgánům.

- Povinností zhotovitele je provést dílo v souladu s platnými normami, technologickým předpisem výrobce a ostatními zákonnými předpisy.

III. Termíny plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo takto:

- předání staveniště: do 14 dnů od účinnosti této smlouvy,

- I. etapa – dodávka technologie: do 30 dnů od předání staveniště,

- II. etapa – zahájení montáže: do 3 dnů od dodání technologie,

dokončení a předání díla do 60 dní od účinnosti smlouvy.

- V případě, že objednatel nepředá staveniště (pracoviště) v dojednaném termínu, pokud nebude dohodnuto nic jiného, prodlužuje se termín splnění závazku o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele.

- Případné práce zajišťované objednatelem mimo tuto smlouvu o dílo s jinou osobou a jeho vlastní činnosti nesmí omezit činnost zhotovitele tak, že by to mohlo mít vliv na termín zhotovení díla či kvalitu prací. Pokud se tak stane, prodlužuje se o dobu omezení i termín dokončení díla a zhotovitel má nárok na náhradu škody, pokud mu bude způsobena.

- Po dokončení díla zhotovitel vyklidí neprodleně pracoviště.

IV. Cena díla

- Smluvní strany sjednávají cenu díla v rozsahu, jak je uvedeno v čl. I. ve výši 347 700 Kč bez zákonné DPH. K této ceně bude připočítána DPH dle platných předpisů. Dojde-li v průběhu realizace díla ke změnám sazby daně z přidané hodnoty, bude cena díla upravena podle sazby daně z přidané hodnoty platné v době vzniku zdanitelného plnění.

- Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění vyplývající z této Smlouvy o dílo použije výlučně pro účely, které jsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k danému plnění vystupuje jako plátce daně z přidané hodnoty. Objednatel bere na vědomí, že se na něho vztahuje Režim přenesení daňové povinnosti, tak jak je uvedeno v zákoně o DPH v ustanoveních § 92a a dále v § 92b až 92e.

V. Placení díla

- Fakturace bude dílčí po jednotlivých etapách: Daňový doklad bude vystaven po předání: I. etapa dodávka technologie, II. zahájení montáže, dokončení a předání díla.

- Splatnost dokladů je 30 dní ode dne doručení objednateli.

- Vícepráce budou účtovány samostatně, po jejich odsouhlasení objednatelem a provedení a placeny průběžně na základě vyúčtování (faktur) zhotovitele. Splatnost těchto faktur se sjednává na 20 dnů od doručení objednateli.

VI. Podmínky provádění díla

- Objednatel předá zhotoviteli písemně staveniště v termínu dle článku III. bod 1.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na pracovišti i na používané komunikaci a chodníku.

- Zhotovitel povede prostřednictvím oprávněné osoby deník, který bude u oprávněné osoby rovněž uložen. Za objednatele jsou oprávněny do deníku nahlížet a zapisovat osoby uvedené v článku XIII. bod 2a.

- Objednatel je oprávněn prostřednictvím osoby uvedené v článku XIII. bod 2b provádět průběžnou kontrolu díla.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí.

- Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru staveniště s jeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo vymezený prostor staveniště v dosahu možného účinku provozní činnosti zhotovitele.

- Zhotovitel odpovídá za dodržování právních a ostatních předpisů, upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární a ekologickou prevenci všemi osobami, zdržujícími se s vědomím zhotovitele na staveništi.

- Objednatel zajistí poučení pracovníků zhotovitele pro práce prováděné na svém zařízení v souvislosti s realizací stavebních prací a zajistí odborný dozor během těchto prací, pokud tato situace nastane a bude uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště.

- Zhotovitel zajistí s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci koordinaci činností zaměstnanců různých zaměstnavatelů, kteří se na zhotovení díla podílejí.

- Zhotovitel odpovídá za škody podle zvláštních právních předpisů, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.

- Veškeré vícepráce znamenají změnu smlouvy a před jejich provedením musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami formou uzavření dodatku k této smlouvě.

VII. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- Do předání díla objednateli odpovídá za škody na díle zhotovitel, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

VIII. Předání díla

- Při předání a převzetí díla objednateli bude sepsán zápis, z něhož bude patrný stav díla v okamžiku předání a převzetí.

- Vady patrné již při předání díla musí objednatel oznámit zhotoviteli v zápise o předání díla. Do zápisu se uvede termín pro odstranění vad zjištěných při předání díla.

- K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele min. 5 dnů předem. Při předání a převzetí díla bude potvrzen předávací protokol. Doklady, tzn. atesty, doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy a další podklady podle příslušných právních předpisů nebo technických norem, budou předány při převzetí díla objednatelem.

- V případě, že na výzvu zhotovitele dle předchozího ustanovení nebude objednatel bezdůvodně reagovat, sjednali smluvní strany, že po marném uplynutí 3 dní od oznámeného termínu je dílo předáno.

IX. Kvalita prací a ostatní ujednání

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a technickým normám.

- Objednatel zajistí pro napájení technologie přívodní kabel včetně elektrické revize a tato revize bude dodána před nástupem na montáž zhotovitelem. Při nástupu na montáž objednatel určí připojovací místo napojení montážních elektro kabelů. Uvedené místo musí mít schválenou elektrickou revizi.

- Objednatel oznámí zhotoviteli vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

- Objednatel zajistí provedení bezplatného školení – seznámení s potřebnými bezpečnostními, požárními a ekologickými předpisy investora. Jednotlivé partie dílců budou zhotoviteli vydávány takovým způsobem, který mu umožní řádné provedení díla bez zbytečných časových prodlev. Provádění jiných činností, které by mohly omezit provádění prací je objednatel povinen koordinovat s činností zhotovitele tak, aby nedocházelo k nežádoucím prodlevám.

- Zhotovitel odpovídá za bezpečnost svých pracovníků v rozsahu stanoveném zákoníkem práce (zákon č. 262/06 Sb., ve znění novel), zákonem č. 309/2006 Sb., (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění) a nařízení vlády č. 591/06 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- Objednatel zajistí poučení pracovníků zhotovitele pro práce prováděné na svém zařízení v souvislosti s realizací stavebních prací a zajistí odborný dozor během těchto prací, pokud tato situace nastane a bude uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou bezpečnostní rizika zhotovitele. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o bezpečnostních rizicích vznikajících z jeho činnosti na stavbě.

- V případě mimořádné události je zhotovitel povinen se řídit pokyny příslušných pracovníků objednatele.

X. Smluvní pokuty

- Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:

- při nedodržení smluveného termínu dokončení díla zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení,

- pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,025 % denně za prvých 30 dnů prodlení, dále pak 0,05 % za každý další den prodlení.

- při prodlení s vyklizením staveniště po dokončení díla v dohodnuté lhůtě zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 200 Kč za každý den prodlení,

- smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností.

XI. Odstoupení od smlouvy

- Od smlouvy je možno odstoupit jen v případech, které stanoví zákon nebo v případě:

- rozhodnutí o úpadku na majetek kterékoliv ze smluvních stran,

- nezaplacení jakékoliv platby ve prospěch zhotovitele do 30 dnů po uplynutí dohodnutého termínu placení,

- bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 30 dnů.

XII. Záruka

- Na předané dílo poskytne zhotovitel záruku v následujícím rozsahu: 24 měsíců od data předání a převzetí díla. Na čerpadla poskytuje zhotovitel záruku 24 měsíců, za podmínky provedení roční servisní prohlídky autorizovaným servisem výrobce čerpadel (viz záruční list čerpadel) za úhradu. Záruční doba na dodávané materiály je dána záruční dobou poskytnutou výrobcem, případně prodejcem.

XIII. Závěrečná ustanovení

- Změnu smlouvy lze provést pouze písemně. Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nebyly předvídatelné, musí být dohodnuto jejich provedení i cena.

- Při operativním technickém řízení na stavbě, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolnění záloh, potvrzování protokolů o předání a převzetí staveniště, o převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně odevzdávané části apod. zastupují:

  - zhotovitele: xxxxx

  - objednatele: xxxxx

z nichž vždy každý samostatně. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Případné změny v zastoupení nevyžadují uzavření dodatku, účinné jsou od okamžiku, kdy jsou písemně sděleny druhé straně.

- Tato Smlouva nabývá platnosti v den podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá Smluvní strana.

IX.

Jiná ujednání

- Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s ní, budou řešeny nejprve smírně a v případě, že nebude smírné řešení možné, budou tyto spory řešeny příslušnými soudy ČR. V této souvislosti si smluvní strany v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, sjednávají, že v prvním stupni bude pro všechny spory vzniklé dle tohoto odstavce smlouvy místně příslušný soud se sídlem v Liberci, tedy Okresní soud v Liberci, popř. Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka Liberec.

Účastníci si smlouvu přečetli, s obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha:

Cenová nabídka č. 900/210089

Bezpečnostní rizika zhotovitele

Připravenost na montáž

Jablonec nad Nisou ……...2021				 	Liberec …………2021

Za objednatele:							Za zhotovitele:

………………..…..…						………….….………

Ing. Petr Správka	                                    			Bušek Jiří

předseda představenstva						člen představenstva

………………………						………………………

Zdeněk Sameš								Petr Kudrna

místopředseda představenstva					člen představenstva