|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **HARMONOGRAM PRACÍ A DODÁVEK** |  |  |  |  |  |
|  | k veřejné zakázce: | Olomouc  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Prodloužení chodníku na ulici Nedbalové" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |
|  | **ROK** | **2021** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **TÝDEN** | **10.5.-16.5.** | **17.5.-23.5.** | **24.5.-30.5** | **31.5.-6.6.** | **7.6.-13.6.** | **14.6.2021** |  |
|  | Prodloužení chodníku na ulic Nedbalové |   |   |   |   |   |   |  |
|  | **Převzetí staveniště**  | 10.5.2021 |   |   |   |   |   |  |
|  | **OBJEKT SO101 Prodloužení chodníku** |   |   |   |   |   |   |  |
|  | **ZEMNÍ PRÁCE** |   |   |   |   |   |   |  |
|  |   | Odstranění podkladu a bourací práce |   |   |   |   |   |   |  |
|  |   | Trubní vedení |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  | **KOMUNIKACE, ELEKTROINSTALACE** |   |   |   |   |   |   |  |
|  |   | Zhotovení podloží |   |   |   |   |   |   |  |
|  |   | Osazení obrub |   |   |   |   |   |   |  |
|  |   | Provedení chrániček |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |   | Pokládka dlažby |   |   |   |   |   |   |  |
|  | **ODVODNĚNÍ** |   |   |   |   |   |   |  |
|  |   | Výšková úprava poklopů a šoupat |   |   |   |   |   |   |  |
|  | **DOKONČOVACÍ PRÁCE** |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  | Provedení asaltování |  |   |   |   |   |   |   |  |
|  |   | Provedení terénních úprav |   |   |   |   |   |   |  |
|  | **Předání stavby**  |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |   |  |
|  | **FINANČNÍ HARMONOGRAM** |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |   |   | CELKEM Kč bez DPH | **222 309,21** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Celková doba relizace : | 36 dnů |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V Olomouci 15.4.2021 |  |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |