Smlouva o dílo

č. 006/2021

„ Zhotovení dešťové kanalizace na Letním stadiónu v Kopřivnici “

# uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujícího zákona č.89/2012

sbírky, občanský zákoník, mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany:

1.	Objednatel:             Správa sportovišť Kopřivnice p.o.

Štefánikova 1163

742 21 Kopřivnice

Tel.: 556 802 011
                                            e-mail: spsk@koprivnice.org

IČO:                     62331078

DIČ:                      CZ62331078

Bank.spojení:  Česká spořitelna Kopřivnice č.ú. 1767246369/0800

Zastoupená:

ve věcech smluvních:      Ing.Milan Gilar - ředitel

ve věcech technických:    Ing.Milan Gilar - ředitel

2.	Zhotovitel: 		JAPSTAV MORAVA s.r.o.

Lubina  449, 742 21 Kopřivnice

TEL/FAX: 556 808 282

e-mail: japstav@japstav.cz

IČO:			25824783

DIČ: 			CZ 25824783

Zastoupený:

ve věcech smluvních:        p.Marek Polášek, p.Zdeněk Jeníš - jednatelé

ve věcech technických:     p.Marek Polášek, p.Zdeněk Jeníš – jednatelé

p. Dalibor Matula – přípravář výroby

Bank. spojení:                 RaiffeisenBANK  č. ú. 258247836/5500

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku  vedeném u  Krajského soudu

v  Ostravě  v oddíle C, vložka  19654.

JAPSTAV MORAVA  s.r.o. je držitelem certifikátů ISO:

ČSN EN  ISO 9001: 2009,   ČSN EN  ISO 14001 : 2005,  ČSN  OHSAS 18001 : 2008

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO:

Zhotovitel provede realizaci stavby ,,Zhotovení dešťové kanalizace na Letním stadiónu v Kopřivnici“, dle cenové nabídky zpracované firmou JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449, Kopřivnice 742 21 ze dne 13.4.2021.

Přílohou k S.O.D. je cenová nabídka zhotovitele, která slouží k oceňování víceprací popřípadě méně prací.

III. Cena  díla :

- Celková cena díla 81 915,00  Kč + 21% DPH tj. 17 202,15 Kč tedy cena celkem

včetně  DPH  činí  99 117,15 Kč.

- Cena obsahuje veškeré zhotoviteli známé náklady potřebné na řádné zhotovení a dokončení díla.

- Změna ceny je možná pouze v případě, že budou prováděny vícepráce nebo objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v této smlouvě nebo se změní výše DPH.

- Změnu ceny musí odsouhlasit zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku,

nebo dodatkem ke smlouvě o dílo.

IV. Termíny:

1.  	Zahájení  stavebních  prací    -   duben - 2021  - dle dohody s investorem.

Ukončení stavebních prací    -  do 20 pracovních dní od zahájení prací.

V případě, že nebude možné zahájit stavbu ve stanoveném termínu z důvodů na straně objednatele,

nebo nebude-li možno pokračovat plynule v pracích z důvodu

klimatických podmínek ( např. trvalý déšť, sněžení, mráz ) bude čas plnění upraven zápisem do

stavebního deníku tj. lhůta pro ukončení prací bude o dobu znemožňující práce přiměřeně prodloužena.

Zápis o prodloužení lhůty musí odsouhlasit zástupce objednatele.

V. Fakturace:

- Záloha na dílo nebude poskytnuta.

- Fakturace bude probíhat po ukončení a předání díla objednateli a to na celkovou částku.

- Splatnost faktury je stanovena na 14 dní  ode dne doručení objednateli.

- Dílo je do okamžiku úplného zaplacení ceny, uvedené ve smlouvě, majetkem zhotovitele.

- Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy

má zajištěno.

6.         Stavební dokumentace bude předána objednateli až po zaplacení celkové částky.

VI. Závazky smluvních stran:

1.	Po dokončení stavby bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol o předání a  převzetí stavby.

2.	Po protokolárním předání stavby přechází dílo do vlastnictví objednatele.

3.	Zhotovitel poskytne objednateli  záruku na kvalitu provedených prací v délce 36 měsíců.

VII. Zvláštní ujednání:

1.	Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli veškeré doklady a podklady nutné

k zahájení a provádění prací.

2.         Pozemky staveniště budou  prosté zájmu třetích osob, příp. budou vyřízeny vstupy na pozemky.

Zhotovitel povede na stavbě stavební deník a to minimálně v rozsahu stanoveném ve stavebním

zákonu  č.183/2006 Sb. § 157 v platném znění.

VIII. Sankční ujednání:

1.	V případě nedodržení termínu ukončení díla vinou zhotovitele, je objednatel oprávněn požadovat  na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý započatý den prodlení.

2. 	Úrok z prodlení  při úhradě faktury po datu splatnosti je stanoven ve výši 0,1% z celkové částky za každý započatý den prodlení.

IX. Závěrečná USTANOVENÍ:

1.	Pro vznik této smlouvy je nutná dohoda v odstavci I - IX.

2.	Smlouva je zhotovena ve dvou vyhotoveních, jedna je určena pro objednavatele,

a jedna pro zhotovitele.

3.	Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným dodatkem dohodnutým zástupci obou smluvních stran.

4.	Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly,že obsahuje jejich pravou

a skutečnou vůli, což svými podpisy stvrzují.

V  Kopřivnici  dne  26.4.2021                                                   V  Kopřivnici dne  26.4.2021

za objednatele:	                                                                     za zhotovitele:

..............................					                    .......................................

Ing.Milan Gilar           	                 		                     p.Marek Polášek

ředitel             			                                            jednatel společnosti

Správa sportovišť kopřivnice p.o.                                             JAPSTAV MORAVA s.r.o.